Приложение № 7

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от   06.07.2012  № 142

|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  |  | Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  |  | на территории Матвеево-Курганского сельского поселения в 2012-2014 годах" |  |  |
|  |  |  |  | по состоянию на 01 июля 2012 г. |  |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | источники финансирования | Уточненный | Фактически доведено | Исполнено | Причины |
|  |  |  | выполнения |  |  | план бюджет- | объемов финансирова | (кассовые | неисполнения |
|  |  |  |  |  |  | ных ассигнова | ния до главного распо | расходы) | плана |
|  |  |  |  |  |  | ний на текущий | рядителя средств бюд |  | бюджетных |
|  |  |  |  |  |  | год | жета сельского поселе | тыс. руб. | ассигнований |
|  |  |  |  |  |  | тыс. руб | ния до главного распо |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | рядителя за отчетный |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | всего | 2911,2 | 2311,2 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2098,7 | 1767,1 |  |  |
|  |  |  | 1-4 квартал |  | бюджет сельского поселения | 812,5 | 544,1 |  |  |
|  | Проведение противогололедных мероприятий |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | всего | 400,0 | 400,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  | 1-4 квартал |  | бюджет сельского поселен | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | всего | 540,4 | 206,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 440,4 | 200,0 |  |  |
|  | Установка дорожных знаков |  | 2-4 квартал |  | бюджет сельского поселен | 100,0 | 6,0 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | всего | 1703,7 | 1589,3 |  |  |
|  | Текущий ремонт дорог |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет | 1275,3 | 1275,3 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 428,4 | 314,0 |  |  |
|  | Обслуживание светофоров |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего | 24,1 | 24,1 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 24,1 | 24,1 |  |  |
|  | Нанесение дорожной разметки |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | всего | 243,0 | 91,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 183,0 | 91,8 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 60,0 |  |  |  |