РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

20 октября    2014 г.                              №  82                                п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения»

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» на 2014 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         А.Е. Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского сельского

поселения №82 от 20.10.2014 г

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 октября 2014 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2014 | 31.12.2014 г | 12,5 | - | - |
| 1.2 | Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.05.2014 | 31.12.2014 | 215,7 | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | Х | Х | 228,2 | - | - |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7549,8 | 7549,7 | 7549,7 |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов ВКХ | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7549,8 | 7549,7 | 7549,7 |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1817,6 | 376,5 | 496,0 |
| 2.2.1 | Сроительство разводящих сетей в х.Дараганы | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 300,0 | - | 300,0 |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт артскважин | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 28.03.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | - | - |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт разводящих сетей | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 304,5 | 198,9 | 284,1 |
| 2.2.4 | Подвоз воды в х.Дараганов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 131,8 | 71,5 | 131,8 |
| 2.2.5 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 84,6 | 49,3 | 84,5 |
| 2.2.6 | Определение сметной стоимости | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| 2.2.7 | Разработка схем водоснабжения | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.07.2014 | 131,5 | 131,5 | 131,5 |
| 2.2.8 | Разработка плана межевания | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 2.2.9 | Приобретение вакуумной машины | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 635,2 | - | - |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | X | Х | 9367,4 | 3843,7 | 8045,7 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 7582,2 | 5606,7 | 7386,5 |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт линии уличного освещения в с.Новоандриановка | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 320,0 | 217,9 | 217,9 |
| 3.1.2 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 6233,9 | 4891,1 | 6233,9 |
| 3.1.3 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1028,3 | 497,6 | 934,7 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | 01.04.2014 | 30.11.2014 | 500,0 | 498,9 | 498,9 |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2014 | 30.11.2014 | 500,0 | 498,9 | 498,9 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1103,7 | 293,4 | 337,3 |
| 3.3.1 | Реконструкция гражданского кладбища по ул.Комсомольской п.Матвеев-Курган | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.10.2014 | 31.12.2014 | 500,0 | - | - |
| 3.3.2 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 400,0 | 259,8 | 299,7 |
| 3.3.3 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2014 | 30.08.2014 | 163,7 | - | - |
| 3.3.4 | Изготовление ПСД на ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 30,0 | 30,0 | 30,0 |
| 3.3.5 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 10,0 | 3,6 | 7,6 |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 2755,0 | 2016,5 | 2606,6 |
| 3.4.1 | Уборка улиц от грязи и снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 1320,0 | 871,6 | 1304,4 |
| 3.4.2 | Содержание стадиона | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 12,5 | - | - |
| 3.4.3 | Ремонт детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 50,0 | 50,0 |
| 3.4.4 | Приобретение детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 397,7 | 397,7 | 397,7 |
| 3.4.5 | Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 81,0 | 81,0 |
| 3.4.6 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 159,0 | 99,5 | 99,5 |
| 3.4.7 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 200,0 | 192,8 | 192,8 |
| 3.4.8 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 11,8 | 50,0 |
| 3.4.9 | Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 50,0 | 71,3 | 50,0 |
| 3.4.10 | Вывоз снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 30.03.2014 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 3.4.11 | Установка секций ограждения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 197,8 | 197,8 | 197,8 |
| 3.4.12 | Охрана объектов благоустройства | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 40,0 | - | 40 |
| 3.4.13 | Экспертиза проекта | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 35,0 | - | - |
| 3.4.14 | Субсидия на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2014 | 30.08.2014 | 5411,1 | 5410,1 | 5410,1 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 8166,1 | 7427,6 | 8016,7 |