РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября    2016 г.                              №110                                 п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения

на 2014-2020 годы» за 9 месяцев 2016 года.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года      № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение  качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения» за 9 месяцев 2016 года согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на Заместителя Главы Администрации              Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                               Г.В.Щеткова

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 октября 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата региональному оператору за капитальный ремонт в МКД, согласно областного закона №1101 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 8,0 | 4,7 | 7,7 |
| 1.1.2 | Бюджетные инвестиции по обеспечению мероприятий по переселению граждан из многоквартирного аварийного жилья. | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11184,8 | 2796,2 | 11184,7 |
| 1.1.3 | Канцелярские расходы | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2,0 | - | - |
|  | Итого по мероприятию №1: |  | Х | X | Х | 11194,8 | 2800,9 | 11192,4 |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 225,7 | 153,9 | 170,5 |
| 2.1.2 | Подвоз воды в х.Дараганов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 91,2 | 56,1 | 91,2 |
| 2.1.3 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 92,0 | 49,1 | 91,8 |
| 2.1.4 | Оплата за эл.энергию | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 49,4 | 32,4 | 49,4 |
| 2.1.5 | Приобретение материалов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 10083,4 | 1076,3 | 1076,3 |
| 2.1.6 | Уплата налогов | Начальник сектора экономики и финансов | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 130,0 | 65,5 | 130,0 |
| 2.1.7 | Строительство буровой на воду скважины | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.09.2016 | 31.12.2016 | 4297,3 | - | 4297,3 |
|  | Итого по мероприятию №2: |  | Х | X | Х | 14969,0 | 1433,3 | 5906,5 |
|  | Итого по подпрограмме "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении": | 26163,8 | 4234,2 | 17098,9 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9627,2 | 6541,4 | 9627,5 |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 9136,5 | 6150,4 | 9136,5 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 491,0 | 391,0 | 491,0 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | 01.04.2016 | 30.11.2016 | 436,5 | 355,4 | 436,5 |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2016 | 30.11.2016 | 436,5 | 355,4 | 436,5 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2675,7 | 285,6 | 1005,3 |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 400,0 | 233,1 | 299,7 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.04.2016 | 30.10.2016 | 43,0 | 43,0 | 43,0 |
| 3.3.3 | Реконструкция гражданского кладбища | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 2215,7 | - | 650,0 |
| 3.3.4 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 17,0 | 9,5 | 12,6 |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 734,9 | 459,2 | 611,3 |
| 3.4.1 | Ремонт детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | - | 6,7 |
| 3.4.2 | Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 100,0 | 99,0 | 99,0 |
| 3.4.3 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 175,4 | 99,0 | 175,4 |
| 3.4.4 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,0 | 14,4 | 35,6 |
| 3.4.5 | Охрана объектов благоустройства | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 30,0 | - | 30,0 |
| 3.4.6 | Услуги автовышки | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 29,4 | 29,4 | 29,4 |
| 3.4.7 | Приобретение светодиодной ленты | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 50,7 | 50,7 | 50,7 |
| 3.4.8 | Работы по подготовке клумб к весенним работам | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 15.03.2016 | 15.04.2016 | 99,5 | 99,5 | 99,5 |
| 3.4.9 | Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 99,9 | 67,2 | 85,0 |
|  | Итого по подпрограмме «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»: | 13474,0 | 7368,9 | 11792,1 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 39637,8 | 11603,1 | 28891,0 |