РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

14 ноября    2016 г.                              №  112                                 п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Развитие транспортной системы» за девять месяцев 2016г.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 309 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы на 2014-2020 годы»:

- Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Развитие транспортной системы» за девять месяцев 2016 года согласно приложению.

- Настоящее распоряжение вступает в силу со  дня его принятия.

- Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на ведущего специалиста по вопросам коммунального хозяйства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Варченко В.И.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         Г.В. Щеткова

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от  14.11.2016 г  № 112

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Развитие транспортной системы»     за девять месяцев 2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры |
| 1.1 | Транспортные услуги по перевозке минерального грунта для планировки дорог | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 15.03.2016 | 01.04.2016 | 400,0 | 193,9 | 290,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Вырубка деревьев и кустарников с уборкой и утилизацией порубочных остатков | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 27.04.2016 | 31.10.2016 | 351,5 | 90,0 | 351,5 |
| 1.3 | Основное мероприятие: Ремонтное профилирование грунтовых дорог | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 16.05.2016 | 16.06.2016 | 70,0 | 32,7 | 32,7 |
| 1.4 | Основное мероприятие: Работы по скашиванию травы на обочинах автомобильных дорог | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 25.04.2016 | 31.10.2016 | 650,0 | 251,6 | 484,2 |
| 1.5 | Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 20.03.2016 | 25.04.2016 | 1113,0 | 308,6 | 1113,0 |
| 1.6 | Выборочный капитальный ремонт тротуаров | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения |  |  | 600,0 | - | - |
| 1.7 | Уборка автомобильных дорог | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 01.01.2016 | 30.09.2016 | 1750,0 | 1017,0 | 1744,5 |
| 1.8 | Налог на имущество (внутрипоселковых дорог) | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 11,4 | 10,4 | 11,4 |
| 1.9 | Содержание автомобильных дорог в 4 квартале 2014г. (кредиторская задолженность) | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 132,7 | 132,7 | 132,7 |
| 1.10 | Содержание автомобильных дорог (неустойка) | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Благоустройство и содержание территории поселения | 01.01.2016 | 31.12.2016 | 350,6 | 150,0 | 350,5 |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Х | X | Х | 5429,2 | 2186,9 | 4511,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 Повышение безопасности дорожного движения на территории |
| 2.1 | Основное мероприятие: Очистка дорог от снега | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 27.10.2015 | 31.03.2016 | 385,0 | 198,1 | 198,1 |
| 2.2 | Основное мероприятие: Нанесение вновь и восстановление изношенной горизонтальной разметки на автодорогах | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 29.04.2016 | 01.05.2016 | 292,4 | 248,8 | 248,8 |
| 2.3 | Поставка и установка дорожных знаков в п. Матвеев Курган, х.Колесниково, х.Староротовка | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 15.03.2016 | 27.05.2016 | 338,4 | 338,4 | 338,4 |
| 2.4 | Установка искусственных неровностей | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 01.01.2014 | 31.12.2014 | 95,0 | 95,0 | 95,0 |
| 2.5 | Профилактические испытания профоборудования до 1000В, технологическое присоединение энергопринимающих устройств | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 12.04.2016 | 12.05.2016 | 7,1 | 7,1 | 7,1 |
| 2.6 | Реконструкция светофорных объектов | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения |  |  | 340,0 | - | - |
| 2.7 | Изготовление и установка ограждения на светофорных объектах | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 19.05.2016 | 30.05.2016 | 35,0 | 35,0 | 35,0 |
| 2.8 | Устройство светофоров на пешеходных переходах | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 23.03.2016 | 01.05.2016 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 2.9 | Приобретение и установка автобусной остановки | Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение безопасности дорожного движения | 12.08.2016 | 31.12.2016 | 55,0 | 55,0 | 55,0 |
|  | Контрольное событие подпрограммы |  | Х | X | Х | 1647,9 | 1077,4 | 1077,4 |