РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

11 января    2016 г.                              №  3                               п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации  муниципальной программы

«Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами

населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы »  за 2015 год.

В соответствии с Постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», Распоряжения Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013года № 61 «Об утверждении методических  рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского», а так же Постановления Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013года  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы»:

1.Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы»  за 2015 год согласно приложению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его  официального опубликования в информационном бюллетене и подлежит размещению на официальном сайте поселения в сети «Интернет».

3.Контроль за  исполнением  распоряжения возложить на заместителя Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                         А.Е. Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского сельского

поселения №3 от 11.01.2016г

Отчет

об исполнении плана  реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения»     на 1 января  2016 г.

| № п/п | Наименование основного мероприятия, мероприятия целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОМС/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. <1> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату <1> |  |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Подпрограмма 1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2015 | 31.12.2015 г | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 1.1.1 | Оплата региональному оператору за капитальный ремонт в МКД, согласно областного закона №1101 «О капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах». |  |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 г | 6,8 | 6,8 | 6,8 |
| 1.2 | Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 03.07.2015 | 17.08.2015 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
| 1.2.1 | Субсидия на ремонт многоквартирных домов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Капитальный ремонт кровли МКД по ул.Почтовая, №134 |  |  | 03.07.2015 | 17.08.2015 | 150,0 | 150,0 | 150,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | Х | Х | 156,8 | 156,8 | 156,8 |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1024,0 | 1024,0 | 1024,0 |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.06.2015 | 31.12.2015 | 563,8 | 563,8 | 563,8 |
| 2.2.4 | Подвоз воды в х.Дараганов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 141,3 | 141,3 | 141,3 |
| 2.2.5 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 72,6 | 72,6 | 72,6 |
| 2.2.6 | Коммунальные услуги | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 35,8 | 35,8 | 35,8 |
| 2.2.7 | Приобретение водопроводной трубы | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 13.10.2015 | 13.10.2015 | 209,5 | 209,5 | 209,5 |
|  | Контрольное событие программы |  | Х | X | Х | 1024,0 | 1024,0 | 1024,0 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Отдел ЖКХ и благоустройства Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 7683,7 | 7683,7 | 7683,7 |
| 3.1.2 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 6893,6 | 6893,6 | 6893,6 |
| 3.1.3 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 635,8 | 635,8 | 635,8 |
| 3.1.4 | Демонтаж светильников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.06.2015 | 31.10.2015 | 154,3 | 154,3 | 154,3 |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. | 01.03.2015 | 31.08.2015 | 409,9 | 409,9 | 409,9 |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2013 | 31.08.2015 | 409,9 | 409,9 | 409,9 |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 749,7 | 749,7 | 749,7 |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 399,6 | 399,6 | 399,6 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | 79,7 | 79,7 | 79,7 |
| 3.3.3 | Капитальный ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | 248,4 | 248,4 | 248,4 |
| 3.3.4 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 22,0 | 22,0 | 22,0 |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1923,0 | 1923,0 | 1923,0 |
| 3.4.1 | Уборка улиц от грязи и снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 1241,0 | 1241,0 | 1241,0 |
| 3.4.2 | Приобретение детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 14.05.2015 | 30.05.2015 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 3.4.4 | Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 180,0 | 180,0 | 180,0 |
| 3.4.5 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 166,9 | 166,9 | 166,9 |
| 3.4.6 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 17,8 | 17,8 | 17,8 |
| 3.4.7 | Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 66,7 | 66,7 | 66,7 |
| 3.4.9 | Охрана объектов благоустройства | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 40,0 | 40,0 | 40,0 |
| 3.4.10 | Вывеска по «Аллее Славы» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.01.2015 | 31.12.2015 | 2,9 | 2,9 | 2,9 |
| 3.4.11 | Предметы скейтборда для спортплощадки | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 10.08.2015 | 29.09.2015 | 97,7 | 97,7 | 97,7 |
| 3.4.12 | Стройконтроль по ремонту памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 10.03.2015 | 31.12.2015 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
| 3.4.13 | Субсидия на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  | 01.03.2015 | 30.04.2015 | 3412,9 | 3412,9 | 3412,9 |
|  | Контрольное событие программы | Х | Х | X | Х | 14179,2 | 14179,2 | 14179,2 |
|  | ИТОГО: |  |  |  |  | 15360,0 | 15360,0 | 15360,0 |