

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

28 апреля 2017 г № 122 п.Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении годового отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятиймуниципальной программы «Обеспечение качественнымижилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год. |

 |

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганскогосельского поселения от 16.09.2013 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения»,распоряжениями Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения 16.09.2013 № 61 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения» и от 30.08.2013 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Матвеево – Курганского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его опубликования вна официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления, оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение 1

 к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

 сельского поселения

 от 28.04.2017 № 122

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год

 (тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименованиемероприятия  | Объем ассигнований в соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения об утверждении программы | Уточненный план ассигнований на 2015 год | Исполнено (кассовые расходы) | Объемы неосвоен-ныхсредств и причиныих неос- воения(по ис- точникамфинанси- рования)  |
| всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники | всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники | всего | феде-ральныйбюджет <\*> | област-ной бюджет  | мест-ныйбюджет | внебюд-жетныеисточ- ники |
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10  | 11  | 12  | 13  | 14  | 15  | 16  | 17  | 18  |
| 1 | **Всего по ПРОГРАММЕ**  | **39612,9** | **-** | **14599,7** | **25013,2** | **-** | **30474,3** | **-** | **14599,7** | **15874,6** | **-** | **30474,3** | **-** | **14599,7** | **15874,6** | **-** | **-** |
| 1**. Подпрограмма"Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"**  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **11192,9** | **-** | **10547,3** | **645,6** | **-** | **11190,2** | **-** | **10547,3** | **642,9** | **-** | **11190,2** | **-** | **10547,3** | **642,9** | **-** | **-** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | - |
| 1.1.1 | Ежемесячный взнос на капитальный ремонт  | 8,0 | - | - | 8,0 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | 5,4 | - | - | 5,4 | - | - |
| 1.2 | **Основное мероприятие:**Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеев-Курганского сельского поселения», в том числе: | 11184,9 | - | 10547,3 | 637,6 | - | 11184,8 | - | 10547,3 | 637,5 | - | 11184,8 | - | 10547,3 | 637,5 | - | - |
| 1.2.1 | Строительство дома для переселения из аварийного | 11184,9 | - | 10547,3 | 637,6 | - | 11184,8 | - | 10547,3 | 637,5 | - | 11184,8 | - | 10547,3 | 637,5 | - | - |
| **2. Подпрограмма "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Куранском сельском поселении"**  | **-** | **420,0** | **-** | **1024,0** | **-** | **-** | **1024,0** | **-** | **1024,0** | **-** | **-** | **1024,0** | **-** |  |
|  | **Всего по подпрограмме:** | 15176,2 | - | 4052,4 | 11123,8 | - | 6271,2 | - | 4052,4 | 2218,8 | - | 6184,6 | - | 4052,4 | 2132,2 | - | 86,4 |
| 2.1 | **Основное мероприятие:**«Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 4297,4 | - | 4052,4 | 245,0 | - | 4297,3 | - | 4052,4 | 244,9 | - | 4297,3 | - | 4052,4 | 244,9 | - | - |
| 2.1.1 | Строительство буровой на воду скважины №5 Сухореченского водозабора | 4297,4 | - | 4052,4 | 245,0 | - | 4297,3 | - | 4052,4 | 244,9 | - | 4297,3 | - | 4052,4 | 244,9 | - | - |
| **2.2** | **Основное мероприятие:**«Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 10878,8 | - | - | 10878,8 | - | 1973,9 | - | - | 1973,9 | - | 1887,3 | - | - | 1887,3 | - | 86,4 |
| 2.2.1 | Капитальный ремонт разводящих сетей | 334,4 | - | - | 334,4 | - | 334,4 | - | - | 334,4 | - | 334,4 | - | - | 334,2 | - | - |
| 2.2.2 | Подвоз воды в х.Дараганов | 104,4 | - | - | 104,4 | - | 104,4 | - | - | 104,4 | - | 104,4 | - | - | 104,4 | - | - |
| 2.2.3 | Ремонт газопроводов | 76,8 | - | - | 76,8 | - | 76,8 | - | - | 76,8 | - | 76,8 | - | - | 76,8 | - | - |
| 2.2.4  | Налоги | 90,4 | - | - | 90,4 | - | 90,3 | - | - | 90,3 | - | 90,3 | - | - | 90,3 | - | - |
| 2.2.5 | Приобретение водопроводных труб | 9822,6 | - | - | 9822,6 | - | 917,7 | - | - | 917,7 | - | 917,7 | - | - | 917,7 | - | - |
| 2.2.6 | Приобретение агрегатов | 240,3 | - | - | 240,3 | - | 240,3 | - | - | 240,3 | - | 240,3 | - | - | 240,3 | - | - |
| 2.2.7 | ПСД ООО «Энергоцентр» | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 2.2.8 | Строительный контроль | 60,1 | - | - | 60,1 | - | 60,1 | - | - | 60,1 | - |  | - | - |  | - | 60,1 |
| 2.2.9 | Техническое присоединение энергопринимающих устройств | 34,5 | - | - | 34,5 | - | 34,5 | - | - | 34,5 | - | 15,5 | - | - | 15,5 | - | 19,0 |
| 2.2.10 | Ремонт насосной станции | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | 36,0 | - | - | 36,0 | - | - |
| 2.2.11 | Коммунальные услуги | 54,3 | - | - | 54,3 | - | 54,3 | - | - | 54,3 | - | 46,9 | - | - | 46,9 | - | 7,3 |
| **3. Подпрограмма«Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»**  |  | **12852,7** | **-** | **14179,2** | **-** | **2941,9** | **11237,3** | **-** | **14179,2** | **-** | **2941,9** | **11237,3** | **-** | - |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **13243,3** | **-** | **-** | **13243,3** | **-** | **13243,3** | **-** | **-** | **13243,3** | **-** | **13099,5** | **-** | **-** | **13099,5** | **-** | **143,8** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 9727,6 | - | - | 9727,6 | - | 9727,6 | - | - | 9727,6 | - | 9583,9 | - | - | 9583,9 | - | 143,7 |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | 9136,6 | - | - | 9136,6 | - | 9136,6 | - | - | 9136,6 | - | 8992,9 | - | - | 8992,9 | - | 143,7 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | 591,0 | - | - | 591,0 | - | 591,0 | - | - | 591,0 | - | 591,0 | - | - | 591,0 | - | - |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**«Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 536,0 | - | - | 536,0 | - | 536,0 | - | - | 536,0 | - | 536,0 | - | - | 536,0 | - | - |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | 436,5 | - | - | 436,5 | - | 436,5 | - | - | 436,5 | - | 436,5 | - | - | 436,5 | - | - |
| 3.2.2 | Работы по подготовке клумб к весне | 99,5 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - | 99,5 | - | 99,5 | - | - | 99,5 | - | - |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**«Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 2345,9 | - | - | 2345,9 | - | 2345,9 | - | - | 2345,9 | - | 2345,9 | - | - | 2345,9 | - | - |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | 366,3 | - | - | 366,3 | - | 366,3 | - | - | 366,3 | - | 366,3 | - | - | 366,3 | - |  |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.3.3 | Реконструкция гражданского кладбища по ул. Комсомольской в п.Матвеев Курган | 1945,4 | - | - | 1945,4 | - | 1945,4 | - | - | 1945,4 | - | 1945,4 | - | - | 1945,4 | - | - |
| 3.3.4 | Коммунальные услуги | 14,2 | - | - | 14,2 | - | 14,2 | - | - | 14,2 | - | 14,2 | - | - | 14,2 | - | - |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 633,8 | - | - | 633,8 | - | 633,8 | - | - | 633,8 | - | 633,7 | - | - | 633,7 | - | 0,1 |
| 3.4.3 | Отлов бродячих животных | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 90,0 | - | 90,0 | - | - | 90,0 | - | - |
| 3.4.4 | Утилизация стихийных свалок | 175,4 | - | - | 175,4 | - | 175,4 | - | - | 175,4 | - | 175,4 | - | - | 175,4 | - | - |
| 3.4.6 |  ЦЗН | 89,5 | - | - | 89,5 | - | 89,5 | - | - | 89,5 | - | 89,5 | - | - | 89,5 | - | - |
| 3.4.7 | Хозрасходы | 97,8 | - | - | 97,8 | - | 97,8 | - | - | 97,8 | - | 97,7 | - | - | 97,7 | - | - |
| 3.4.8 | Ремонт детских площадок | 6,7 | - | - | 6,7 | - | 6,7 | - | - | 6,7 | - | 6,7 | - | - | 6,7 | - | - |
| 3.4.9 | Приобретение светодиодной ленты | 50,7 | - | - | 50,7 | - | 50,7 | - | - | 50,7 | - | 50,7 | - | - | 50,7 | - | - |
| 3.4.10 | Охрана объектов благоустройства | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - | - |
| 3.4.11 | Услуги автотранспорта | 29,3 | - | - | 29,3 | - | 29,3 | - | - | 29,3 | - | 29,3 | - | - | 29,3 | - | - |
| 3.4.13 | Покраска памятника | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | 23,0 | - | - | 23,0 | - | - |
|  | Изготовление ограждений | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | 35,0 | - | - | 35,0 | - | - |
|  | Налоги | 6,2 | - | - | 6,2 | - | 6,2 | - | - | 6,2 | - | 6,2 | - | - | 6,2 | - | - |

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

 сельского поселения

 от 28.04.2017 №122

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2016 год.

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» (далее - Программа) в 2016 г. являлось комплексное решение проблем благоустройства территорий поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества их жизни.

 В рамках Программы в 2016 году за счет средств софинансирования построена буровая на воду скважина Сухореченского водозабора и построен многоквартирный жилой дом для переселения граждан из аварийного дома.

 За отчетный период произведено строительство нового кладбища в п.Матвеев Курган. Произведена планировка грунта, отсыпка центральных проездов, установлено ограждение. Весь год, на постоянной основе, производилась уборка территории кладбищ, обкос и вывоз мусора. В поминальные дни осуществлялся подвоз земли.

 Произведен выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей в п.Сухореченском, в х.Колесниково, в х.Староротовка.

 Ежедневно, по графику, проводилась уборка улиц в п.Матвеев Курган. Для выполнения данных работ сельским поселением заключен договор с МУП ЖКХ. Ежедневно пять рабочих данного предприятия осуществляли уборку улиц поселка.

 Санитарная очистка территории была проведена на территории 3,2 млн. кв. метров, было собрано и вывезено более 6,2 тыс. куб. метров мусора.

 В выявлении нарушителей Правил эксплуатации объектов благоустройства, охраны общественного порядка оказывали помощь казаки. Администрацией Матвеево-Курганского сельского поселения заключен договор с атаманом Станичного казачьего Общества «Матвеево-Курганское» по оказанию содействия Администрации сельского поселения в осуществлении природоохранных мероприятий, выявлении нарушителей Правил эксплуатации объектов благоустройства, охраны общественного порядка.

 За отчетный период высажено более 300 саженцев деревьев, около 2000 луковиц тюльпанов, 21,0 тыс. саженцев цветов. В летний период производился уход за рассадой цветов: ежедневный полив, прополка.

 В 2016 году было установлено 28 новых фонарей, заменено более 360 лампочек.

 За 2016 год было проведено 2 рейда по отлову бездомных животных. Отловлено 94 головы.

 В 2016 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 30474,3 тыс. рублей, реализовано 30474,3 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2016 год приведён в приложении 1 к настоящему постановлению.

Заместитель Главы

Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения А.А.Новак