# Text boxes

Цели и задачи Программы

Цели программы: Повышение надежности водопроводных сетей, повышение качества оказываемых услуг по водоснабжению, повышение экономической эффективности, повышение экологической безопасности Задачи программы: Развитие системы водоснабжения, увеличение пропускной способности, снижение аварийности и производственных потерь.

Сроки реализации программы

2010-2012 годы.

Основное направление Программы

- Модернизация систем водоснабжения сельского поселения.

Объемы и источники Финансирования Программы

Финансирование Программы осуществляется :

1)	за счет средств областного бюджета в
размере :

В 2010 году - 16 421,04 тыс. руб. В 2011 году - 14657,83 тыс. руб. В 2012 году-   1741,27 тыс. руб.

2)	за счет доли софинансирования
из местного бюджета:

В 2010 году - 2462,98 тыс. руб. В 2011 году - 2688,71 тыс. руб. В 2012 году- 319,44 тыс. руб. Таблица 1.

Объемы расходования средств областного бюджета подлежат ежегодной корректировке в соответствии с решением представительных органов муниципальных образований.

Ожидаемые конечные результаты реализации

Программы	- Повышение надежности (бесперебойности)

оказываемых услуг, снижение потерь холодной воды за счет снижения аварийности на водопроводных сетях, повышение качества предоставляемых услуг и улучшении экологической ситуации.

Контроль за реализацией

Программы -	Контроль за реализацией Программы

осуществляется Администрацией Ростовской области. Ежеквартально осуществляется контроль об исполнении каждого мероприятия и общий объем фактически произведенных расходов по источникам финансирования.

| № | Наименование объектов | Общая сметная стоимость тыс. руб. | Средства областного бюджета тыс. руб. | Средства местного бюджета тыс. руб. | Наличие экспертизы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2010 ГОД |  |  |  |  |
| 1 | Выборочный капитальный ремонт межпоселкового водопровода с. Новоандриановка -с. Марьевка (748 м) Матвеево-Курганского района | 954,95 | 806,93 | 148,02 | № 61-1-6-2521-07 от 25.12.2007 г |
| 2 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Новая, протяженностью 311 м (от ВК по ул. Новая до ПК 3+11)в п. Сухоречен-ский Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области. | 282,95 | 239,09 | 43,86 | не требуется |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Зеленая, протяженностью 245 м (от ВК по ул. Парковая до ПК 2+45 ул.Зеленая) в п. Сухореченский Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области. | 211,11 | 178,39 | 32,72 | не требуется |
| 4 | Выборочный капитальный ремонт скважины №3 на территории Сухореченского водозабора, пос. Матвеев Курган, Мтавеево-Курган-ского района, Ростовской области. | 277,44 | 234,44 | 43 | не требуется |
| 5 | Выборочный капитальный ремонт скважины № 4 на территории Сухореченского водозабора, пос. Матвеев Курган, Мтавеево-Курган-ского района, Ростовской области. | 281,71 | 238,04 | 43,67 | не требуется |
| 6 | Выборочный капитальный ремонт скважины № 15 на территории Сухореченского водозабора, пос. Матвеев Курган, Мтавеево-Курган-ского района, Ростовской области. | 276,38 | 233,54 | 42,84 | не требуется |
| 7 | Выборочный капитальный ремонт скважины № 18 на территории Сухореченского водозабора, пос. Матвеев Курган, Мтавеево-Курган-ского района, Ростовской области. | 290,22 | 245,24 | 44,98 | не требуется |
| 8 | Выборочный капитальный ремонт водопровода по ул. Куйбышева, протяженностью 185 м (от ВК по ул. Интернациональной до ул. Строительная) х. Староротовка Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области. | 198,44 | 167,67 | 30,76 | не требуется |
| 9 | Строительство водопроводных сетей от Сухореченского водозабора. Групповой водопровод поселков Гвардейский, Подлесный, Шапошниково,Демидовка, |  |  |  | № 61-1-5-3593-05 от 30.11.2009 год |

Таблица 1

|  | Красный Бумажник Матвеево-Курганского |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | района, Ростовская область. | 16110,83 | 14077,7 | 2033,13 |  |
|  | ИТОГО: | 18884,03 | 16421,04 | 2462,98 |  |
|  | 2011 ГОД |  |  |  |  |
|  | Подготовка ПСД на ремонт водопрово- |  |  |  |  |
| 10 | дов в п. Матвеев Курган (согласно определения стоимости ПСД, разработанной институтом ОАО "Ростовский Водоканал-проект") | 17346,54 | 14657,83 | 2688,71 |  |
|  | ИТОГО : | 17346,54 | 14657,83 | 2688,71 |  |
|  | 2012 ГОД |  |  |  |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 11 | водопровода по ул Строительная х. Ста-роротовка протяженностью 375 м | 247,01 | 208,71 | 38,3 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 12 | водопровода по ул Луговая х. Ста-роротовка протяженностью 368м | 108,3 | 91,5 | 16,8 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт водопро- |  |  |  |  |
| 13 | вода по ул. Кооперативная п. МатвеевКурган протяженностью 364 м | 172,12 | 145,42 | 26,7 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 14 | водопровода по пер.Привокзальный пМатвее Курган протяженностью 144 м | 171,25 | 144,71 | 26,54 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 15 | водопровода по ул Строительная п. Матвеев Курган протяженностью 415 м | 249,41 | 210,75 | 38,66 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 16 | водопровода по ул Ломоносова п. Матвеев Курган протяженностью 189 м | 143,26 | 121,06 | 22,2 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 17 | водопровода по ул Энгельса п. Матвеев Курган протяженностью 182 м | 138,1 | 116,7 | 21,4 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 18 | водопровода по ул Пионерскоя п. Матвеев Курган протяженностью 363 м | 249,06 | 210,46 | 38,6 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 19 | водопровода по ул K-Маркса п. Матвеев Курган протяженностью 184 м | 140,78 | 118,96 | 21,82 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 20 | водопровода по ул Краснодарская п.Матвеев Курган протяженностью 230 м | 121,62 | 102,77 | 18,85 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 21 | водопровода по ул Таганрогская п. Матвеев Курган протяженностью 237 м | 209,46 | 176,99 | 32,47 |  |
|  | Выборочный капитальный ремонт |  |  |  |  |
| 22 | водопровода по ул Дружбы с. Новоандриг-новка протяженностью 288 м | 110,34 | 93,24 | 17,1 |  |
|  | ИТОГО : | 2060,71 | 1741,27 | 319,44 |  |