Приложение №7

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от   05.07.2013  №196

|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  |  | Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Повышение безопасности дорожного движения |  |
|  |  | на территории Матвеево-Курганского сельского поселения в 2012-2014 годах" |  |  |
|  |  |  |  | по состоянию на 01 июля 2013г. |  |  |  |

| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 350,0 | 299,4 | 299,4 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 350,0 | 299,4 | 299,4 | - |
| 1. | Изготовление дорожных знаков |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,7 | 99,7 | 99,7 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,7 | 99,7 | 99,7 | - |
| 2. | Установка дорожных знаков |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,9 | 99,9 | 99,9 | - |
| 3. | Приобретение искусственных дорожных неровностей |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 131,5 | 99,8 | 99,8 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 131,5 | 99,8 | 99,8 | - |