Приложение №8

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от «05»07.2013г. №196

|  |  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  |  | Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог |  |
|  |  | Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области в 2012-2014 годах" по состоянию на 1 июля 2013 года. |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 25335,6 | 3297,3 | 3297,3 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 22051,8 | 2414,5 | 2414,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 3283,8 | 882,8 | 882,8 |  |
| 1. | Разработка тендерной документации |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 1. | Реконструкция грунтовой дороги в по ул.Молодежной, х.Колесниково |  | 1-2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 489,9 | 489,9 | 489,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 489,96 | 489,9 | 489,9 |  |
| 2. | Услуги грейдера, экскаватора |  | 1-2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 198,8 | 198,8 | 198,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 198,8 | 198,8 | 198,9 |  |
| 3. | Ремонт автобусных остановок |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 100,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 100,0 |  |  |  |
| 4. | Разработка ПСД |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 850,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 850,0 |  |  |  |
| 5. | Капитальный ремонт дороги по ул.Воронежской и ул. Московской |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 1169,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1169,1 |  |  |  |
| 6. | Работы по планированию грунтовых дорог |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
| 7. | Работы по устройству водосточной канавы |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 42,3 | 48,3 | 48,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 42,3 | 48,3 | 48,3 |  |
| 8. | Отсыпка дорог местным материалом |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 287,9 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 287,9 |  |  |  |
| 9. | Текущий ремонт дорог |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 |  |
| 10. | Нанесение дорожной разметки |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 439,0 | 439,0 | 439,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 439,0 | 439,0 | 439,0 |  |
| 11. | Проведение противогололедных мероприятий |  | 1,4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 499,1 | 499,1 | 499,1 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 499,1 | 499,1 | 499,1 |  |
| 12. | Механический покос травы |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 294,8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 294,8 |  |  |  |
| 13. | Капитальный ремонт дороги по ул.Воронежской и ул. Московской |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 19342,5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19342,5 |  |  |  |