Приложение № 9

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от  «____»____________ 2013г № _____

ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой Программы строительства, реконструкции, содержание и капитальный ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения и объектов теплоэнергетики в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2011-2015г.")

по состоянию на «01» июля  2013 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 6724,1 | 549,6 | 549,6 |  |
|  |  | областной бюджет | 4258,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2465,3 | 549,6 | 549,6 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наем специализированного транспортного средства для подвоза воды х. Самойлово, х. Дараганов |  | 1-4 квартал |  | Всего | 150,0 | 49,9 | 49,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 150,0 | 49,9 | 49,9 |  |
| 2 | Техническое обслуживание газопроводов и арматуры на нем |  | 1-4 квартал |  | всего | 85,0 | 36,5 | 36,5 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 85,0 | 36,5 | 36,5 |  |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 1-4 квартал |  | всего | 971,9 | 271,9 | 271,9 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 971,9 | 271,9 | 271,9 |  |
| 4 | Госэкспертиза проектов |  | 1-4 квартал |  | всего | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 55,0 | 55,0 | 55,0 |  |
| 5 | Разработка ПСД |  | 1-3 квартал |  | всего | 931,8 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 878,6 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 53,2 | 0,0 | 0,0 |  |
| 6 | Строительство скважины х. Дараганов |  | 1-3 квартал |  | всего | 2616,5 | 136,3 | 136,3 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2480,2 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 136,3 | 136,3 | 136,3 |  |
| 7 | Приобретение иллососной машины |  | 2-4 квартал |  | всего | 1892,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 900,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 992,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 8 | Прочее |  | 1-4 квартал |  | всего | 21,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 21,9 | 0,0 | 0,0 |  |

Ведущий специалист					М.Ю. Погорелов