Приложение № 2

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от   17.08.2011  № 200

|  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  | Муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция, проектирование, |  |  |
|  | капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Матвеево-Курганского сельского |  |
|  | поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области в 2011-2013 годах" | на 01.07.2011 г. |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Категория расхо дов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | источники финансирования | Уточненный план бюджет- ных ассигнова ний на текущий год тыс. руб | Фактически доведено объемов финансирова ния до главного распо рядителя средств бюд жета сельского поселе ния до главного распо рядителя за отчетный период тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс. руб. | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 4795,6 | 1716,7 | 1716,7 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2276,7 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселен | 2518,9 | 1716,7 | 1716,7 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт автодорог по ул. Кооперативная (ПК+00-ПК 6+81) п. Матвеев Курган |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 2672,2 | 178,5 | 178,5 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2276,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 395,5 | 178,5 | 178,5 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Содержание автомобильных |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 2123,4 | 1538,2 | 1538,2 | 2-4 квартал |
|  | дорог |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2123,4 | 1538,2 | 1538,2 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Текущий ремонт внутрип. авто |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 805 | 805 | 805 |  |
|  | дорог |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 805 | 805 | 805 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Услуги по содержанию грун |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 130,7 | 130,7 | 130,7 |  |
|  | товых дорог автогрейдером |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 130,7 | 130,7 | 130,7 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Проведение противогололедных мероприятий |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Очистка автодорог от снега |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Техобслуживание светофоров |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 99,1 | 50 | 50 | 2=4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 99,1 | 50 | 50 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Установка дорожных знаков |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 12,6 | 12,6 | 12,6 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Завоз мингрунта для планирования автодорог |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 24,1 | 23,6 | 23,6 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 24,1 | 23,6 | 23,6 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Устройство поперечной разме тки краской по ул. М-Курган |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 138,9 | 99,8 | 99,8 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 138,9 | 99,8 | 99,8 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Очистка водосточных труб |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 99,8 | 62,3 | 62,3 | 2-4 квартал |
|  | водоразделов от мусора |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 99,8 | 62,3 | 62,3 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Обкос прилегающей территории автодорог от сорной растительности |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 368,2 | 2,4 | 2,4 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 368,2 | 2,4 | 2,4 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Строительный контроль по |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 37 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  | капремонту автодорог |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 37 | 0 | 0 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Предварительное обследование участка дороги по ул. Воронежская |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 80 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 80 | 80 | 80 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Оказание услуг по обеспечению безопасности дорожного движения |  |  | Администрация Матвеево- Курганско го сельского поселения | всего | 99,5 | 43,2 | 43,2 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 99,5 | 43,2 | 43,2 | 2-4 квартал |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
|  | Содержание искусственных |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  |
|  | сооружений на дорогах |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |