Приложение № 3

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от  17.08.2011 г № 200

ОТЧЕТо финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой Программы строительства, реконструкции, содержание и капитальный ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения и объектов теплоэнергетики в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2011-2013г.") по состоянию на «01» июля 2011 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 862,7 | 673,7 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наем специализированного транспортного средства для подвоза воды х. Самойлово, х. Дараганов |  | 04.01.11-31.03.11 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 130,0 | 58,8 |  |  |
| 2 | Техническое обслуживание газопроводов и арматуры на нем |  | 24.01.11-31.12.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 62,7 | 40,5 |  |  |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 08.04.11-05.06.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 200,5 | 200,5 |  |  |
| 4 | Ремонт силового трансформатора |  | 11.01.11-30.06.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 142,7 | 142,7 |  |  |
| 5 | Монтаж оборудования и охрана объекта «Насосная станция» |  | 01.01.11-31.12.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 213,8 | 118,2 |  |  |
| 6 | Лабораторные испытания «Проба почвы в х. Дараганов» |  | 30.05.11-30.06.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 18,0 | 18,0 |  |  |
| 7 | Приобретение автомобиля ГАЗ-53 |  | 04.04.11-05.04.11 |  | всего |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 95,0 | 95,0 |  |  |