Приложение № 8

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от   06.07.2012  № 142

|  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  | Муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция, проектирование, |  |  |
|  | капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Матвеево-Курганского сельского |  |
|  | поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области в 2010-2014 годах" | на 01июля2012 г. |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Категория расхо дов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | источники финансирования | Уточненный план бюджет- ных ассигнова ний на текущий год тыс. руб | Фактически доведено объемов финансирова ния до главного распо рядителя средств бюд жета сельского поселе ния до главного распо рядителя за отчетный период тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс. руб. | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 4757,9 | 2095,7 |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2599,4 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселен | 2158,5 | 1095,7 |  |  |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Советская п. Матвеев Курган |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 1481,7 | 1086,4 |  |  |
|  |  |  | 2-3 квартал |  | областной бюджет | 1281,7 | 1000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 86,4 |  |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Колхозный (ПК 0+00 – ПК 3+15) в п. Матвеев- Курган |  | 2-3 квартал | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 1003,1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 867,7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 135,4 |  |  |  |
| 3 | Ремонт |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 49,2 | 18,0 |  |  |
|  | автобусных остановок |  | 1 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 49,2 | 18,0 |  |  |
| 4 | ПСД ул. Воронежская |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 501,0 | 371,0 |  |  |
|  |  |  | 1-2 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 501,0 | 371,0 |  |  |
| 5 | Транспортные услуги по перевозке минерального грунта |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 646,4 | 400,3 |  |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 646,4 | 400,3 |  |  |
| 6 | Строительный контроль |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 26,5 |  |  |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 26,5 |  |  |  |
| 7 | Скашивание травы |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет | 450,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 8 | Услуги автогрейдера |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 200,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 200,0 | 20,0 |  |  |
|  |  |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 400,0 | 200,0 |  |  |
| 9 | Очистка водосточных труб, водоразделов |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 400,0 | 200,0 |  |  |