Приложение №4

к Постановлению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 06.03.2013 г № 56

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность,  защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций Матвеево – Курганского  сельского поселения

Ростовской области на 2011-2015годы» за 2012г

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол-нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финанси-рования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Испол-нено (кассо-вые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 908400 | 908307,94 | 908307,94 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 908400 | 908307,94 | 908307,94 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание его исправном состоянии (выборочный капитальный ремонт гидрантов) |  | 02.07.2012-10.07.2012 |  | всего | 49,6 | 49626,0 | 49626,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 49,6 | 49626,0 | 49626,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 2 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (х.Самойлово) |  | 05.06.2012-15.06.2012 |  | всего | 6,5 | 6493,50 | 6493,50 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 6,5 | 6493,50 | 6493,50 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 3 | Противоклещевая обработка зон отдыха сельского поселения |  | 22.03.2012-01.06.2012 02.05.2012-01.07.2012 |  | всего | 29,4 | 29388,44 | 29388,44 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 29,4 | 29388,44 | 29388,44 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 4 | Приобретение выносного микрофона |  | 14.08.2012-20.08.2012 |  | всего | 4,8 | 4800,0 | 4800,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 4,8 | 4800,0 | 4800,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение промышленной сирены с-40 |  | 28.08.2012-04.09.2012 |  | всего | 23,4 | 23400,0 | 23400,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 23,4 | 23400,0 | 23400,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 6 | Приобретение выносного микрофона |  | 05.12.12-31.12.12 |  | всего | 17,8 | 17800,0 | 17800,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 17,8 | 17800,0 | 17800,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |
| 9 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных формирований на территории поселения |  |  |  | всего | 776,8 | 776800,0 | 776800,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 776,8 | 776800,0 | 776800,0 |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |