Приложение №8

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от   06.03.2013  № 56

|  |  |  |  | ОТЧЕТ |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий |  |  |
|  | Муниципальной долгосрочной целевой программы "Строительство, реконструкция, проектирование, |  |  |
|  | капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Матвеево-Курганского сельского |  |
|  | поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области в 2010-2014 годах" | за 2012 г. |  |  |
| № | Наименование мероприятия | Категория расхо дов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | источники финансирования | Уточненный план бюджет- ных ассигнова ний на текущий год тыс. руб | Фактически доведено объемов финансирова ния до главного распо рядителя средств бюд жета сельского поселе ния до главного распо рядителя за отчетный период тыс. руб. | Исполнено (кассовые расходы) тыс. руб. | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 4964,9 | 4964,7 | 4964,7 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2455,7 | 2455,7 | 2455,7 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселен | 2509,2 | 2509,0 | 2509,0 |  |
| 1 | Капитальный ремонт тротуара по ул. Советская п. Матвеев Курган |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 1430,1 | 1430,1 | 1430,1 |  |
|  |  |  | 2-3 квартал |  | областной бюджет | 1237,0 | 1237,0 | 1237,0 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 193,1 | 193,1 | 193,1 |  |
| 2 | Капитальный ремонт автодороги по пер. Колхозный (ПК 0+00 – ПК 3+15) в п. Матвеев- Курган |  | 2-3 квартал | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 968,1 | 968,1 | 968,1 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 837,4 | 837,4 | 837,4 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 130,7 | 130,7 | 130,7 |  |
| 3 | Ремонт |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 118,2 | 118,2 | 118,2 |  |
|  | автобусных остановок |  | 1 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 118,2 | 118,2 | 118,2 |  |
| 4 | ПСД ул. Воронежская |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 501,0 | 501,0 | 501,0 |  |
|  |  |  | 1-2 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 501,0 | 501,0 | 501,0 |  |
| 5 | Транспортные услуги по перевозке минерального грунта |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 686,5 | 686,5 | 686,5 |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 686,5 | 686,5 | 686,5 |  |
| 6 | Строительный контроль |  |  | Администрация Матвеево -Курганского сельского поселения | всего | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 26,5 | 26,5 | 26,5 |  |
| 7 | Скашивание травы |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 381,3 | 381,3 | 381,3 |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет | 381,3 | 381,3 | 381,3 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 8 | Услуги автогрейдера |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 434,0 | 434,0 | 434,0 |  |
|  |  |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 434,0 | 434,0 | 434,0 |  |
|  |  |  |  | Администрация Матвеево- Курганского сельского поселения | всего | 419,2 | 419,0 | 419,0 |  |
| 9 | Очистка водосточных труб, водоразделов |  | 2-4 квартал |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 419,2 | 419,0 | 419,0 |  |

Ведущий специалист ____________________М.Ю. Погорелов