РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27»  01     2014 г.                           № 27                      п. Матвеев Курган

Об утверждении отчета о ходе работ

по долгосрочным  целевым программам

Матвеево – Курганского сельского поселения

за  2013

В соответствии с Порядком проведения и критериями оценки эффективности реализации долгосрочных  целевых программ, утвержденным постановлением  Администрации Матвеево – Курганского  сельского поселения от 30.12.2009г № 233 «О порядке принятия решения  о разработке долгосрочных  целевых программ, их формирования и реализации и критериях оценки эффективности  реализации этих программ»  и в целях проведения оценки эффективности реализации этих программ на территории сельского поселения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет о ходе работ по долгосрочным целевым программам Матвеево – Курганского сельского поселения за  2013 года:

1.1. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие муниципальной службы в Матвеево -Курганском сельском поселении на 2012-2015годы» согласно приложению № 1;

1.2. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности органов местного самоуправления и  органов  Администрации  Матвеево-Курганского сельского поселения на 2012 – 2015 годы» согласно приложению № 2;

1.3. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию  в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2012-2015 годы» согласно приложению № 3;

1.4.  Муниципальная долгосрочная целевая программа «Пожарная безопасность и защита населения и территорий Матвеево-Курганского  сельского поселения от чрезвычайных ситуаций на 2011 – 2015 годы» согласно приложению № 4;

1.5. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизация и ликвидация последствий терроризма на территории Матвеево-Курганского сельского поселения на 2012-2015 годы» согласно приложению № 5;

1.6. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Содействие занятости населения на территории Матвеево - Курганского сельского поселения  на 2012-2015 годы» согласно приложению № 6;

1.7. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения на территории Матвеево-Курганского сельского поселения на 2012-2015годы» согласно приложению № 7;

1.8. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание внутри поселковых автомобильных дорог Матвеево-Курганского сельского поселения на 2011-2015 годы"  согласно приложению № 8;

1.9. Муниципальная долгосрочная целевая программа "Строительство, реконструкция, проектирование, содержание и капитальный ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения и объектов теплоэнергетики в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2011-2015г."  согласно приложению № 9;

1.10.  Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство территории сельского поселения» на 2011-2015 г.г. согласно приложению № 10;

1.11.  Муниципальная долгосрочная целевая программа «Культура Матвеево-Курганского  сельского поселения (2011 – 2015 годы)» согласно приложению № 11;

1.12. Муниципальная долгосрочная целевая программа «Социальная политика Матвеево-Курганского сельского поселения на 2012-2015 годы" согласно приложению № 12;

1.13. Муниципальная    долгосрочная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2011-2015 годы» согласно приложению № 13

2. Постановление  вступает в силу со дня его официального опубликования в  информационном бюллетене, подлежит размещению на официальном сайте  сельского поселения в сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Матвеево – Курганского

сельского поселения                                                                        А.Е. Шищенко

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Развитие муниципальной службы в

Матвеево - Курганском сельском поселении в 2012-2015 годах»

по состоянию на 15 октября 2013 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказник – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | Всего | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |
|  | Повышение квалификации муниципальных служащих |  |  |  | бюджет сельского поселения | 30,0 | 30,0 | 30,0 |  |

Приложение №2

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой программы «Развитие материально-технической базы и освещение деятельности Администрации в Матвеево - Курганского сельского поселения на 2012-2014г.") за  2013 год

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Восстановление и сопровождение системного программного обеспечения |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 107,6 | 107,6 | 107,6 |  |
| 2 | Заправка картриджей |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 23,8 | 23,8 | 23,8 |  |
| 3 | Изготовление сертификата ключа подписи, продление лицензии |  | 17.12.2012- 31.01.2013 |  | бюджет сельского поселения | 15,03 | 15,03 | 15,03 |  |
| 4 | Информационные услуги |  | 09.01.2013-30.06.2013 |  | бюджет сельского поселения | 120,25 | 120,25 | 120,25 |  |
| 5 | Лицензионное обслуживание программных продуктов |  | 05.04.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 23,2 | 23,2 | 23,2 |  |
| 6 | Оказание консультационных услуг по ПП «Парус – Бюджет» |  | 21.01.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 9,5 | 9,5 | 9,5 |  |
| 7 | Приобретение основных средств |  | 19.03.2013-31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 58,7 | 58,7 | 58,7 |  |
| 8 | Проведение праздников |  | 13.01.2013 -31.12.2013 |  | бюджет сельского поселения | 55,7 | 55,7 | 55,7 |  |
| 9 | Размещение информационного материала в газете, на ТВ, радио |  | 10.01.2013 – 31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 144,9 | 144,9 | 144,9 |  |
| 10 | Проведение торжественных мероприятий, посвященных чествованию коллективов |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 54,07 | 54,07 | 54,07 |  |
| 11 | Оплата целевых взносов в Ассоциацию «Совет муниципальных образований Ростовской области» |  | 25.01.2013- 31.01.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 12 | Приобретение запасных частей к основным средствам |  | 10.01.2013-31.12.2013 |  | Бюджет сельского поселения | 30,1 | 30,1 | 30,1 |  |
|  | Всего по Программе | всего | 662,85 | 662,85 | 662,85 |  |

Приложение №3

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений по муниципальной собственности, мероприятия по землеустройству и землепользованию на 2012-2015 годах»

по состоянию на 1 января 2014 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказник – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | Всего | 371600,0 | 371600,0 | 371600,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 371600,0 | 371600,0 | 371600,0 |  |
|  |  |  |  |  | не бюджетные источники |  |  |  |  |
| 1 | Техническая инвентаризация и оформление кадастровых паспортов на: -объекты недвижимости, составляющие муниципальную казну; -выявленные бесхозяйные объекты недвижимости; -объекты, принимаемые в муниципальную собственность; -выморочные жилые помещения. | Всего | 311600 | 301600 | 301600 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 311600 | 301600 | 301600 |  |
|  |  |  |  |  | не бюджетные источники |  |  |  |  |
| 2. | Услуги по определению рыночной стоимости объектов недвижимости, находящихся в муниципальной собственности. | Всего | 30000 | 9000,0 | 9000,0 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 30000 | 9000 | 9000 |  |
|  |  |  |  |  | не бюджетные источники |  |  |  |  |
| 3. | Землеустроительные работы по формированию земельных участков | Всего | 30000 | 61000 | 61000 |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 30000 | 61000 | 61000 |  |
|  |  |  |  |  | не бюджетные источники |  |  |  |  |

Приложение №4

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Пожарная безопасность,  защита населения

и территории от чрезвычайных ситуаций, гражданская оборона на территории  Матвеево – Курганского                       сельского поселения

Ростовской области на 2011-2015годы» по состоянию на «01» января  2014года.

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол-нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 1024000,0 | 1023896,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1024000,0 | 1023896,82 |  |  |
| 1 | Обеспечение противопожарного водоснабжения и содержание его исправном состоянии (выборочный капитальный ремонт гидрантов) |  |  |  | всего | 62,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 62,0 |  |  |  |
| 2 | Оснащение сельских территорий первичными средствами пожаротушения и противопожарным инвентарем (ранцевые огнетушители, мотоопрыскиватель) |  | 28.06.13- 28.06.13 02.08.13- 01.09.13 |  | всего | 23966,0 | 23966,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 13587,0 | 13587,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 10379,0 | 10379,0 |  |  |
| 3 | Мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья. -изготовление знаков «Купаться запрещено» |  | 21.06.13- 31.12.13 |  | всего | 12500,0 | 12500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 12500,0 | 12500,0 |  |  |
| 4 | Противоклещевая обработка зон отдыха сельского поселения |  | 08.04.2013-01.06.2013 |  | всего | 35419,82 | 35419,82 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 35419,82 | 35419,82 |  |  |
| 5 | Приобретение промышленной сирены с-40 |  | 19.03.2013-31.03.2013 |  | всего | 46800,0 | 46800,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 46800,0 | 46800,0 |  |  |
| 6 | Пусковое устройство для сирены |  | 10.01.2013-31.01.2013 |  | всего | 12500,0 | 12500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 12500,0 | 12500,0 |  |  |
| 7 | Тех.обслуживание блока сопряжения сирены оповещения. |  | 04.03.2013-25.03.2013 |  | всего | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2500,0 | 2500,0 |  |  |
| 8 | Обеспечить необходимый запас дезинфицирующих средств, спецодежды на случай возникновения ЧС. |  |  |  | всего | 15,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 15,0 |  |  |  |
| 9 | Приобретение выносного мегафона |  | 19.03.2013-30.12.2013 |  | всего | 8900,0 | 8900,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8900,0 | 8900,0 |  |  |
| 10 | Развитие добровольной пожарной охраны |  | 01.11.2013-31.12.2013 |  | всего | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 10000,0 | 10000,0 |  |  |
| 11 | Обучение руководящего состава на курсах ГО |  |  |  | всего | 33706,0 | 33706,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 33706,0 | 33706,0 |  |  |
| 12 | Создание, содержание и организация деятельности аварийно – спасательных формирований на территории поселения |  | 01.01.2013-31.12.2013 |  | всего | 821200,0 | 821200,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 821200,0 | 821200,0 |  |  |
| 13 | Работы по дооборудованию сирен оповещения |  | 14.05.2013-31.05.2013 |  | всего | 16405,00 | 16405,00 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 16405,00 | 16405,00 |  |  |

Приложение №5

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной  долгосрочной целевой программы  «Профилактика терроризма и экстремизма, а также минимизации и(или) ликвидации последствий их проявления на территории Матвеево – Курганского  сельского поселения Ростовской области от чрезвычайных ситуаций на 2011-2013годы»

по состоянию  «  01   » января 2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол-нения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финанси-рования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 4300,0 | 4231,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 1 | Информировать жителей Матвеево – Курганского сельского поселения о порядке действий при угрозе возникновения террористических актов |  |  |  | всего | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 |  |  |  |
| 2 | Организовать подготовку проектов, изготовление , приобретение буклетов, плакатов, памяток и рекомендаций для распространения среди жителей сельского поселения, работников учреждений, предприятий, организаций, по антитеррористической тематике. |  |  |  | всего | 3600,0 | 3600,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,0 |  |  |  |
| 3 | Обеспечить подготовку и размещение в местах массового пребывания граждан информационных материалов о действиях в случае возникновения угроз террористического характера, а также размещение соответствующей информации на стендах. |  | декабрь |  | всего | 1,0 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,0 |  |  |  |
| 4 | Приобретение батареек на электромегафоны |  | 01.01.2013-01.11.2013 |  | всего | 631,0 | 631,0 |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 631,0 | 631,0 |  |  |

Приложение №6

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Содействие занятости населения на территории

Матвеево-Курганского сельского поселения в 2012-2015 годах»

по состоянию на 15 октября 2013 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказник – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по Программе | Всего | 55,3 | 55,3 | 55,3 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 2 | Проведение оплачиваемых общественных работ | Всего | 44.6 | 44.6 | 44.6 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 3 | Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время | Всего | 10,7 | 10,7 | 10,7 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 4 | Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые | Всего | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения |  |  |  |  |

Приложение №7

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Повышение безопасности дорожного движения на территории Матвеево-Курганского сельского поселения в 2012-2014 годах" по состоянию на 3 января 2014г.

| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 645,1 | 645,1 | 645,1 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 645,1 | 645,1 | 645,1 | - |
| 1. | Изготовление дорожных знаков |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 116,4 | 116,4 | 116,4 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 116,4 | 116,4 | 116,4 | - |
| 2. | Установка дорожных знаков |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 259,2 | 259,2 | 259,2 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 259,2 | 259,2 | 259,2 | - |
| 3. | Приобретение искусственных дорожных неровностей |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 131,5 | 131,5 | 131,5 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 131,5 | 131,5 | 131,5 | - |
| 4. | Работы по нанесению горизонтальной разметки |  | 4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 38,5 | 38,5 | 38,5 |  |
| 5. | Проведение противогололедных мероприятий |  | 4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,5 | 99,5 | 99,5 |  |

Приложение №8

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

| ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Строительство, реконструкция, проектирование, капитальный ремонт и содержание внутрипоселковых автомобильных дорог Матвеево-Курганского сельского поселения, Матвеево-Курганского района, Ростовской области в 2011-2015 годах" по состоянию на 3 января 2014 года. |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 22266,2 | 22153,7 | 22153,7 | 112,5 |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 19504,3 | 19504,3 | 19504,3 | - |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2761,9 | 2649,4 | 2649,4 | 112,5 |
| 1. | Разработка тендерной документации |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 50,0 | 50,0 | 50,0 |  |
| 2. | Реконструкция грунтовой дороги в по ул.Молодежной, х.Колесниково |  | 1-2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 489,9 | 489,9 | 489,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 489,9 | 489,9 | 489,9 |  |
| 3. | Ремонт автобусных остановок |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
| 4. | Разработка ПСД |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 848,0 | 848,0 | 848,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 848,0 | 848,0 | 848,8 |  |
| 5. | Проверка определения сметной стоимости (буровая) |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 20,0 | 20,0 | 20,0 |  |
| 6. | Очистка сточных путепроводов, водосточных труб, водоразделов от мусора |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 34,9 | 34,9 | 34,9 |  |
| 7. | Расчет сводного сметного расчета по ул.Воронежской |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 10,0 | 10,0 | 10,0 |  |
| 8. | Авторский надзор |  | 3 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 28,3 | 28,3 | 28,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 28,3 | 28,3 | 28,3 |  |
| 8. | Строительный контроль по кап.ремонту дорог Московская, Воронежская |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 82,0 | 82,0 | 82,0 |  |
| 9. | Услуги автотранспорта |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 198,8 | 198,8 | 198,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 198,8 | 198,8 | 198,8 |  |
| 10. | Работы по планированию грунтовых дорог |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 95,8 | 95,8 | 95,8 |  |
| 11. | Работы по устройству водосточной канавы |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 42,3 | 42,3 | 42,3 |  |
| 12. | Отсыпка дорог местным материалом |  | 3-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 277,0 | 277,0 | 277,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 277,0 | 277,0 | 277,0 |  |
| 13. | Текущий ремонт асфальтобетонного покрытия |  | 4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 485,0 | 372,5 | 372,5 | 112,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 485,0 | 372,5 | 372,5 | 112,5 |
| 13. | Текущий ремонт дорог |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 1476,4 | 1476,4 | 1476,4 |  |
| 14. | Нанесение дорожной разметки |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 439,0 | 439,0 | 439,0 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 439,0 | 439,0 | 439,0 |  |
| 15. | Проведение противогололедных мероприятий |  | 1,4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 499,1 | 499,1 | 499,1 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 499,1 | 499,1 | 499,1 |  |
| 16. | Механический покос травы |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 290,2 | 290,2 | 290,2 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 290,2 | 290,2 | 290,2 |  |
| 17. | Капитальный ремонт дороги по ул.Воронежской и ул. Московской |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 16799,6 | 16799,6 | 16799,6 |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | 16799,6 | 16799,6 | 16799,6 |  |

Приложение №9

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

(Муниципальной долгосрочной целевой Программы строительства, реконструкции, содержание и капитальный ремонт объектов газоснабжения, водоснабжения и объектов теплоэнергетики в Матвеево - Курганском сельском поселении на 2011-2015г.")

по состоянию на «03» января  2014 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс. рублей) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс. рублей) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего | 6540,0 | 6539,9 | 6539,9 |  |
|  |  | областной бюджет | 4014,2 | 4014,2 | 4014,2 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 2525,8 | 2525,7 | 2525,7 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Наем специализированного транспортного средства для подвоза воды х. Самойлово, х. Дараганов |  | 1-4 квартал |  | Всего | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 150,0 | 150,0 | 150,0 |  |
| 2 | Техническое обслуживание газопроводов и арматуры на нем |  | 1-4 квартал |  | всего | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
| 3 | Выборочный капитальный ремонт водопроводных сетей |  | 1-4 квартал |  | всего | 1122,2 | 1122,1 | 1122,1 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1122,2 | 1122,1 | 1122,1 |  |
| 4 | Госэкспертиза проектов |  | 1-4 квартал |  | всего | 98,0 | 98,0 | 55,0 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 98,0 | 98,0 | 55,0 |  |
| 5 | Разработка ПСД |  | 1-3 квартал |  | всего | 931,8 | 931,8 | 931,8 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 878,6 | 878,6 | 878,6 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 53,2 | 53,2 | 53,2 |  |
| 6 | Строительство скважины х. Дараганов |  | 1-3 квартал |  | всего | 2390,8 | 2390,8 | 2390,8 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 2254,5 | 2254,5 | 2254,5 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 136,3 | 136,3 | 136,3 |  |
| 7 | Приобретение иллососной машины |  | 2-4 квартал |  | всего | 1762,2 | 1762,2 | 1762,2 |  |
|  |  |  |  |  | областной бюджет | 881,1 | 881,1 | 881,1 |  |
|  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 881,1 | 881,1 | 881,1 |  |

Приложение №10

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

| ОТЧЕТ о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий Муниципальной долгосрочной целевой Программы "Основные направления развития благоустройства в Матвеево-Курганском сельском поселении на 2011-2015 годы» по состоянию на 3 января 2014 года. |
| --- |
| № | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения),НИОКР прочие расходы | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик-главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб) | Причины не исполнения плана бюджетных ассигнований |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по программе |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 11499,5 | 10800,3 | 8408,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 11348,1 | 10648,9 | 8357,2 |  |
|  |  |  |  |  | Средства районного бюджета | 151,4 | 151,4 | 51,4 |  |
| 1. | Содержание линий уличного освещения |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 7394,3 | 7392,4 | 5730,1 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 7394,3 | 7392,4 | 5730,1 |  |
|  | Электроэнергия |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 6054,9 | 6554,4 | 6554,4 | 499,5 |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6054,9 | 6554,4 | 6554,4 | 499,5 |
|  | Техническое обслуживание линий уличного освещения |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 849,7 | 849,7 | 849,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 849,7 | 849,7 | 849,7 |  |
|  | Выборочный кап ремонт участка уличного освещения |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 196,0 | 196,0 | 196,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 196,0 | 196,0 | 196,0 |  |
|  | Выборочный кап ремонт участка уличного освещения |  | 2 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 139,7 | 139,7 | 139,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 139,7 | 139,7 | 139,7 |  |
|  | Работы по текущему ремонту уличного освещения |  | 1 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 146,6 | 146,6 | 146,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 146,6 | 146,6 | 146,6 |  |
|  | Технологическое присоединение энергопринимающих устройств |  | 2-3 квартал | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1,6 | 1,6 | 1,6 |  |
|  | Профилактические испытания профоборудования до 1000В на объекте:Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения | Всего: | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |
| 2. | Мероприятия по озеленению |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 1140,2 | 1140,2 | 1140,2 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1140,2 | 1140,2 | 1140,2 |  |
|  | Удаление сухих и аварийных деревьев |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 345,3 | 345,3 | 345,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 345,3 | 345,3 | 345,3 |  |
|  | Обкос парков, скверов от сорной растительности |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 149,9 | 149,9 | 149,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 149,9 | 149,9 | 149,9 |  |
|  | Приобретение малых архитектурных форм |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 98,6 | 98,6 | 98,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 98,6 | 98,6 | 98,6 |  |
|  | Подвоз грунта |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 98,9 | 98,9 | 98,9 |  |
|  | Работы по посадке многолетних цветов |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 97,5 | 97,5 | 97,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 97,5 | 97,5 | 97,5 |  |
|  | Содержание зеленых насаждений |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 350,0 | 350,0 | 350,0 |  |
| 3. | Содержание памятников и мест захоронения |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 534,6 | 534,6 | 534,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 534,6 | 534,6 | 534,6 |  |
|  | Содержание мест захоронения на территории поселения |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 299,7 | 299,7 | 299,7 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 299,7 | 299,7 | 299,7 |  |
|  | Текущий ремонт памятников |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 199,9 | 199,9 | 199,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 199,9 | 199,9 | 199,9 |  |
|  | Экспертиза |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 35,0 | 35,0 | 35,0 |  |
| 4. | Мероприятия по прочему благоустройству территории сельского поселения |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 2350,2 | 2350,2 | 2350,2 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 2198,8 | 2198,8 | 2198,8 |  |
|  |  |  |  |  | Средства районного бюджета | 151,4 | 151,4 | 151,4 |  |
|  | Уборка улиц, парков, скверов |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 1054,5 | 1054,5 | 1054,5 |  |
|  | Отлов бродячих собак |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 129,1 | 129,1 | 129,1 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 129,1 | 129,1 | 129,1 |  |
|  | Услуги по содержанию стадиона |  | 2-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 300,0 | 300,0 | 300,0 |  |
|  | Установка счетчика на мемориале «Солдат» |  | 1 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 11,2 | 11,2 | 11,2 |  |
|  | Хозяйственные расходы |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 73,4 | 73,4 | 73,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 73,4 | 73,4 | 73,4 |  |
|  | Очистка автодорог от снега |  | 1 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,6 | 99,6 | 99,6 |  |
|  | Поставка туалетных кабин и средства для биотуалетов |  | 1 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 43,8 | 43,8 | 43,8 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 43,8 | 43,8 | 43,8 |  |
|  | Текущий ремонт малых архитектурных форм |  | 2 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 99,9 | 99,9 | 99,9 |  |
|  | Установка малых архитектурных форм |  | 2 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 242,4 | 242,4 | 242,4 |  |
|  | Установка секций ограждения на стадионе |  | 1 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,0 |  |
|  | Изготовление флагов |  | 2 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 6,3 | 6,3 | 6,3 |  |
|  | Ремонт мемориальных табличек |  | 1 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 24,0 | 24,0 | 24,0 |  |
|  | Воздуходувка |  | 4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Всего: | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения | 14,6 | 14,6 | 14,6 |  |
|  | Утилизация бытовых отходов на стихийных свалках |  | 1-4 квартал | Администрация Матвеев о-Курганского сельского поселения | Средства районного бюджета | 151,4 | 151,4 | 51,4 |  |

Приложение №11

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

«Муниципальной долгосрочной целевой программы

Культура Матвеево-Курганского сельского поселения

на 2012-2015гг.»

по состоянию на «01января» 2014 года

(представляется ежеквартально, 15-го числа месяца, следующего за отчетным периодом)

| № п/п | Наименование меро-приятия |  |  | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выпол-нения | Муници-пальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финанси-рования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий году (тыс. рублей) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.рублей) | Испол-нено (кассо-вые расходы) (тыс. рублей) | Причины неиспол-нения плана бюджет-ных ассиг-нований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  | Всего по Программе «Культура» | всего | 8512,4 | 8511,2 | 8511,2 |  |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 | . |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8432,4 | 8431,2 | 8431,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | внебюджет-ные источники |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма «Дома культуры, другие учреждения культуры» |  |  |  |  |  | Всего | 7045,9 | 7045,2 | 7045,2 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 6965,9 | 6965,2 | 6965,2 |  |
|  | 1.Начислена и выплачена заработная плата сотрудникам |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 3117,4 | 3117,3 | 3117,3 |  |
|  | 2. Начислены и уплачены налоги на зарплату |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 943,9 | 943,9 | 943,9 |  |
|  | 3.Оплачены услуги связи |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 56,8 | 56,8 | 56,8 |  |
|  | 4.Транспортные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8,2 | 8,1 | 8,1 |  |
|  | 5.Уплачено коммунальных услуг |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1133,7 | 1133,6 | 1133,6 |  |
|  | 6.Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 70,6 | 70,6 | 70,6 |  |
|  | 7.Текущий ремонт: вт.ч. -Марьевский СК -Колесниковский СК -Краснобумажнен СК -Сухореченский. СК -Камышовский СК -Новоандриановский СК |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 645,2 | 645,1 84,9 283,4 106,8 26,4 26,4 117,2 | 645,1 84,9 283,4 106,8 26,4 26,4 117,2 |  |
|  | 8.Услуги по вывозу ТБО |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 34,6 | 34,6 | 34,6 |  |
|  | 9.Услуги по содержанию имущества (в т.ч заправка картриджей, замена барабана) |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 118,4 | 118,4 | 118,4 |  |
|  | 10.Ремонт музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 9,0 | 9,0 | 9,0 |  |
|  | 11. Проведение дератизации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 29,1 | 29,1 | 29,1 |  |
|  | 12.Услуги по передаче отчетности в ПФР, ИМНС |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 2,8 | 2,8 | 2,8 |  |
|  | 14. Произведен спил сухих и аварийных ветвей и деревьев |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 18,0 | 18,0 | 18,0 |  |
|  | 15.Прочие услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 18,6 | 18,5 | 18,5 |  |
|  | 16.Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 28,0 | 28,0 | 28,0 |  |
|  | 17.Информационно-консультационное обслуживание |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 35,8 | 35,8 | 35,8 |  |
|  | 18.Обучение специалистов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 10,8 | 10,8 | 10,8 |  |
|  | 19. Уплачены налоги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 25,9 | 25,8 | 25,8 |  |
|  | 20.Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 445,4 | 445,3 | 445,3 |  |
|  | 21. Приобретение музыкальной аппаратуры |  |  |  |  |  | областной бюджет | 80,0 | 80,0 | 80,0 |  |
|  | 22.Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 200,4 | 200,4 | 200,4 |  |
|  | 23. Приобретение фасадных вывесок |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 5,1 | 5,1 | 5,1 |  |
|  | 24. Приобретение злектрочайников |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 8,2 | 8,2 | 8,2 |  |
|  | Подпрограмма «Библиотеки» |  |  |  |  |  |  | 1466,5 | 1466,0 | 1466,0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1466,5 | 1466,0 | 1466,0 |  |
|  | 1.Начислено заработной платы сотрудникам |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 708,5 | 708,5 | 708,5 |  |
|  | 2.Отчисления на зарплату |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 214,0 | 213,9 | 213,9 |  |
|  | 3.Оплата услуг связи |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 44,2 | 44,1 | 44,1 |  |
|  | 4.Оплата коммунальных услуг |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 59,7 | 59,7 | 59,7 |  |
|  | 5.Услуги по обслуживанию пожарной сигнализации |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 7,2 | 7,2 | 7,2 |  |
|  | 6.Текущий ремонт В т.ч Марьевская СБ -Староротовская СБ |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 206,8 11,9 194,9 | 206,8 11,9 194,9 | 206,8 11,9 194,9 |  |
|  | 7. Содержание имущества |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 20,6 | 20,5 | 20,5 |  |
|  | 8.Пополнение библиотечного фонда |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 100,0 | 100,0 | 100,00 |  |
|  | 9.Изготовление фасадных вывесок |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 4,3 | 4,3 | 4,3 |  |
|  | 10.Приобретение основных средств |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 14,2 | 14,2 | 14,2 |  |
|  | 13.Приобретение программного продукта, информационно-консультационные услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 11,9 | 11,8 | 11,8 |  |
|  | 15.Подписка на периодические издания |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 41,5 | 41,5 | 41,5 |  |
|  | 17.Прочие услуги |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 0,5 | 0,5 | 0,5 |  |
|  | 18.Приобретение расходных материалов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 32,0 | 32,0 | 32,0 |  |
|  | 19.Уплата налогов |  |  |  |  |  | бюджет сельского поселения | 1,1 | 1,0 | 1,0 |  |

Приложение №12

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

ОТЧЕТ

О финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

по муниципальной долгосрочной целевой программе «Социальная политика Матвеево-Курганского сельского поселения на 2012-2015годы»

по состоянию на 15 октября 2013 года

| № п\п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказник – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Всего по Программе: на выплату доплат к пенсии за выслугу лет муниципальных служащим, уволенным с муниципальной службы | Всего | 291,6 | 291,6 | 291,6 |  |
|  |  | бюджет сельского поселения | 291,6 | 291,6 | 291,6 |  |

Приложение №13

к постановлению Администрации

Матвеево – Курганского

сельского поселения

от 27.01.2014  №27

отчет о финансировании и освоении проводимых мероприятий

(муниципальной долгосрочной целевой Программы «Развитие физической культуры и спорта в Матвеево – Курганском сельском поселении на 2013г»)

| "№ п/п | Наименование мероприятия | Категория расходов (капитальные вложения, НИОКР, прочие расходы) | Сроки выполнения | Муниципальный заказчик – главный распорядитель средств бюджета сельского поселения | Источники финансирования | Уточненный план бюджетных ассигнований на текущий год (тыс.руб.) | Фактически доведено объемов финансирования до главного распорядителя средств бюджета сельского поселения за отчетный период (тыс.руб.) | Исполнено (кассовые расходы) (тыс.руб.) | Причины неисполнения плана бюджетных ассигнований |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Всего по Программе | всего |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Соревнования среди ветеранов по футболу на кубок поселения |  | февраль |  | всего | 1,5 1,5 16,0 | 1,5 1,5 16,0 | 1,5 1,5 16,0 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 2 | Соревнования по настольному теннису |  | февраль |  | всего | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 | 1,2 1,2 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 3 | Спортивно-массовое мероприятие «Папа, мама я спортивная семья» |  | март |  | Бюджет сельского поселения | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| 4 | Кубок памяти Шарафаненко В.И., п. Матвеев Курган, среди ветеранов футбола и молодежных команд |  | май |  | Бюджет сельского поселения | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 | 2,0 2,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| 5 | Спортивно- массовое мероприятие посвященное «Дню Пограничника» |  | май |  | Бюджет сельского поселения | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 | 1,0 1,0 |  |
|  |  |  |  |  | всего |  |  |  |  |
| 6 | Спартакиада, посвященная «Дню физкультурника» |  | август |  | Бюджет сельского поселения | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 | 1,5 1,5 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 7 8 | Спортивно- массовое мероприятии «Спорт для всех» |  | сентябрь сентябрь |  | всего | 1,7 1,7 2,2 | 1,7 1,7 2,2 | 1,7 1,7 2,2 |  |
|  |  |  |  |  | Бюджет сельского поселения |  |  |  |  |
| 8 | Проведение открытого всероссийского дня бега «Кросс нации-2012» |  | сентябрь |  | всего | 1,0 1,0 3,5 | 1,0 1,0 3,5 | 1,0 1,0 3,5 |  |