

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

07 декабря 2017 г № 269 п.Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
|

|  |
| --- |
| Об утверждении комплексного планамероприятий (дорожной карты) по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорийнаселенных пунктов Матвеево-Курганскогосельского поселения на 2018 год. |

 |

 В соответствии с пунктом 9 части 1 статьи 15 Федерального закона «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 № 131- ФЗ, Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ « Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ « О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», Уставом муниципального образования « Матвеево-Курганское сельское поселение», в целях повышения уровня благоустройства, содержания и обеспечения санитарного состояния территорий населенных пунктов и мест массового отдыха, социальных объектов и торговых зон, привлечения жителей поселения и коллективов предприятий, организаций, учреждений, независимо от форм собственности к работе по уборке территории:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить прилагаемый комплексный план мероприятий («дорожную карту») по благо устройству, озеленению и санитарной очистке территории населенных пунктов Матвеево-Курганского сельского поселения на 2018 год. (согласно приложения).

 2. Постановление вступает в силу после его опубликования в информационном бюллетени Матвеево-Курганского сельского поселения и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 Глава Администрации

 Матвеево-Курганского

 сельского поселения Г.В.Щеткова

 Приложение

к постановлению Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения

от 08 декабря 2017 годя № 269

Комплексный план

Мероприятий (дорожная карта) по благоустройству, озеленению и санитарной очистке территорий населенных пунктов Матвеево-Курганского сельского поселения

на 2018 год.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия  | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1. | Организация и проведение месячников по благоустройству территорий населенных пунктов Матвеево-Курганского сельского поселения |  с 1 апреля по 30 апреляс 1 августа по 31 августас 1 ноября по 30 ноября | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 2. | Проведение субботников в населенных пунктах Матвеево-Курганского сельского поселения | 19 апреля  | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 3. | Проведение посадок деревьев и кустарников «Дня древонасаждения» | 13 апреля | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 4. | Выполнение текущего ремонта военно-мемориальных объектов, посвященных Великой Отечественной войне (включая ремонт Вечного огня и изготовление надписи «ЛЕНИН»). | До 1 мая  | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 5. | Проведение рейдов по выявлению несанкционированных свалок мусора  | Ежемесячно  | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 6. | Ликвидация несанкционированных свалок твердых бытовых отходов | Дни рейдов | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 7. | Высадка рассады цветов на клумбах  | До 1 мая | Специалисты Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 8. | Выполнение косметического ремонта детских площадок и уборка прилегающей к ним территории | До 1 мая | Специалисты Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 9. | Работа по применению предусмотренных законодательством мер к организациям и гражданам, не выполняющим своих обязанностей по обеспечению санитарно-эстетического состояния и благоустройства своих территорий | Постоянно | Специалисты Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 10. | Благоустройство территории поселения: -покос сорной растительности;- уборка мусора;- содержание систем уличного освещения. | Постоянно | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 11. | Проведение агитационной работы по соблюдению санитарного порядка в виде размещения социально-агитационной рекламы - в средствах массовой информации;- в информационных буклетах (листовках) | ЕжемесячноОдин раз в год | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 12. | Проведение агитационной работы по противодействию выжиганию сухой растительности на территории поселения (реализация постановления Администрации области от 08.10.2008 года №493) | Ежемесячно | Специалист по ГО и ЧС Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 13. | Проведение работ по уходу за зелеными насаждениями | Постоянно,второй и третий квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 14. | Проведение работы по удалению и санитарной обрезке деревьев | Ежеквартально | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 15.  | Установка общественного туалета | Второй квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 16. | Строительство водопровода до нового кладбища по ул.Комсомольской | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 17. | Изготовление ПСД на благоустройство парков по ул.Агрономической и по ул.Пушкинской | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 18. | Установка ограждения на гражданских кладбищах в с.Новоандриановка и х.Колесниково | Третий квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 19. | Установка въездного знака «п.Сухореченский» | Второй квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 20. | Установка малых архитектурных форм | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 21. | Приобретение детского игрового оборудования | Второй квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 22. | Установка новых столбов и фонарей уличного освещения (тротуарная дорожки по улицам: Пушкинской, Советской, Агрономической, на въездной стелле «Матвеев Курган») | Четвертый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 23. | Установка системы видеофикции в сквере п.Матвеев Курган.  | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 24. | Наведение порядка по ул.Гагарина в п.Матвеев Курган | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 25. | Разбивка новых клумб (ул.Харьковской и район 2й школы) | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |
| 26. | Ремонт стеллы «Матвеев Курган» | Первый квартал | Заместитель Главы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения |