РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

06.10.2014 год                                 № 76                                    п.Матвеев Курган

О внесении изменений в распоряжение №19 от 03.03.2014 года

«Об утверждении плана реализации муниципальной программы

Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными

жилищно-коммунальными услугами населения

Матвеево-Курганского поселения»

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013  № 261 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 11.10.2013  № 303 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения» на 2014 год согласно приложению.

2.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на Заместителя Главы Матвеево-Курганского сельского поселения Новак А.А.

Глава  Матвеево-Курганского

сельского поселения                                                                          А.Е.Шищенко

Приложение

к распоряжению Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения

от  06.10.2014 г  № 76

План

реализации муниципальной программы Матвеево-Курганского сельского поселения

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения  Матвеево-Курганского поселения»
на 2014 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия | Ответственный исполнитель | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | районный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  |  | 228,2 |  | 215,7 | 12,5 | Х |
| 1.1 | Основное мероприятие: «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | Весь период | 12,5 |  |  | 12,5 | Х |
| 1.2 | Основное мероприятие: Реализация направления расходов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения», в том числе: | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 215,7 | Х | 215,7 | Х | Х |
| 1.2.1 | Субсидия на ремонт жилых домов |  |  |  | 215,7 | Х | 215,7 | Х | Х |
| 2. | "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении" |  |  | Весь период | 9367,4 | 7119,4 | Х | 2248,0 | Х |
| 2.1 | Основное мероприятие: «Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам. Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | Строительство и реконструкция объектов ВКХ. | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  | Весь период | 7549,8 | 7119,4 | Х | 430,4 | Х |
| 2.2 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение удовлетворенности населения Матвеево-Курганского сельского поселения уровнем коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов. | Весь период | 1817,6 | Х | Х | 1817,6 | Х |
| 2.2.1 | Сроительство разводящих сетей в х.Дараганы | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 300,0 | Х | Х | 300,0 | Х |
| 2.2.2 | Капитальный ремонт артскважин | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
| 2.2.3 | Капитальный ремонт разводящих сетей | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 304,5 | Х | Х | 304,5 |  |
| 2.2.4. | Подвоз воды в х.Дараганов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 131,8 | Х | Х | 131,8 | Х |
| 2.2.5 | Ремонт газопроводов | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 84,6 | Х | Х | 84,6 | Х |
| 2.2.6 | Определение сметной стоимости | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 20,0 | Х | Х | 20,0 | Х |
| 2.2.7 | Разработка схем водоснабжения | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 131,5 | Х | Х | 131,5 | Х |
| 2.2.8 | Разработка плана межевания | Специалист ЖКХ Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 2.2.9 | Приобретение вакуумной машины |  |  |  | 635,2 | Х | Х | 635,2 | Х |
| 3. | «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 17352,0 | 5073,5 | 159,0 | 12119,5 | Х |
| 3.1 | Основное мероприятие: «Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Создание условий для благоприятного проживания граждан на территории городского поселения; - повышение уровня благоустроенности территории |  | 7582,2 | Х | Х | 7582,2 | Х |
| 3.1.1 | Капитальный ремонт линии уличного освещения в с.Новоандриановка | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 320,0 | Х | Х | 320,0 | Х |
| 3.1.2 | Коммунальные услуги за уличное освещение | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 6233,9 | Х | Х | 6233,9 | Х |
| 3.1.3 | ТО уличного освещения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1028,3 | Х | Х | 1028,3 | Х |
| 3.2 | Основное мероприятие: «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; развитие культурного отдыха населения; улучшение санитарного и экологического состояния сельского поселения; увеличение площади зеленых насаждений. |  | 500,0 | Х | Х | 500,0 | Х |
| 3.2.1 | Содержание зеленых насаждений | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 500,0 | Х | Х | 500,0 | Х |
| 3.3 | Основное мероприятие: «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Развитие положительных тенденций в создании благоприятной среды жизнедеятельности; улучшение санитарного и экологического состояния мест захоронений сельского поселения. |  | 1103,7 | Х | Х | 1103,7 | Х |
| 3.3.1 | Реконструкция гражданского кладбища по ул.Комсомольской п.Матвеев-Курган | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 500,0 | Х | Х | 500,0 | Х |
| 3.3.2 | Содержание кладбищ и мест захоронения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 400,0 | Х | Х | 400,0 | Х |
| 3.3.3 | Текущий ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 163,7 | Х | Х | 163,7 | Х |
| 3.3.4 | Разработка проекта | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 30,0 | Х | Х | 30,0 | Х |
| 3.3.5 | Коммунальные услуги | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 10,0 | Х | Х | 10,0 | Х |
| 3.4 | Основное мероприятие: Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Соблюдение санитарных норм и правил по содержанию территории; - обеспечение чистоты и порядка улиц и дворов, организация мест отдыха ; - содержание территорий в соответствии с санитарными, техническими нормами и правилами |  | 8166,1 | 5073,5 | 159,0 | 2933,6 | Х |
| 3.4.1 | Уборка улиц от грязи и снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 1320,0 | Х | Х | 1320,0 | Х |
| 3.4.2 | Содержание стадиона | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 12,5 | Х | Х | 12,5 | Х |
| 3.4.3 | Ремонт детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 3.4.4 | Приобретение детских площадок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 397,7 | Х | Х | 397,7 | Х |
| 3.4.5 | Отлов бродячих собак | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
| 3.4.6 | Утилизация стихийных свалок | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 159,0 | Х | 159,0 | Х | Х |
| 3.4.7 | Приобретение и установка системы видеонаблюдения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 200,0 | Х | Х | 200,0 | Х |
| 3.4.8 | ЦЗН | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 3.4.9 | Хозрасходы | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 50,0 | Х | Х | 50,0 | Х |
| 3.4.10 | Вывоз снега | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 43,0 | Х | Х | 43,0 | Х |
| 3.4.11 | Установка секций ограждения | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 197,8 | Х | Х | 197,8 | Х |
| 3.4.12 | Охрана объектов благоустройства | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 40,0 | Х | Х | 40,0 | Х |
| 3.4.10 | Изготовление ПСД на ремонт памятников | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 35,0 | Х | Х | 35,0 | Х |
| 3.4.11 | Субсидия на капитальный ремонт памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения |  |  | 5411,1 | 5073,5 | Х | 337,6 | Х |