

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

15 марта 2019 г № 37 п.Матвеев Курган

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Об утверждении годового отчета о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год. | |

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 216 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения», распоряжениями Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения от 16.09.2013 № 61 «Об утверждении методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево-Курганского сельского поселения» и от 30.08.2013 № 57 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Матвеево – Курганского сельского поселения»

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить годовой отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий по муниципальной программе «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год согласно приложениям 1, 2 к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу после его опубликования на официальном сайте Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за выполнением постановления, оставляю за собой.

Глава Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение 1

к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 15.03.2019 № 37

Отчет

о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий

муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год

(тыс. рублей)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование мероприятия | Объем ассигнований в соответствии  с постановлением Администрации  Матвеево-Курганского сельского поселения об утверждении  программы | | | | | | | | | | | Уточненный план ассигнований  на 2018 год | | | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | | Объемы  неосвоен- ных средств  и причины их неос-  воения (по ис-  точникам финанси-  рования) |
| всего | феде- ральный бюджет  <\*> | | област- ной  бюджет | | мест- ный бюджет | | внебюд- жетные источ-  ники | | | | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | | внебюд- жетные источ-  ники | | всего | феде- ральный бюджет  <\*> | област- ной  бюджет | мест- ный бюджет | внебюд- жетные источ-  ники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Всего по  ПРОГРАММЕ** | | **22527,1** | **-** | | **385,5** | | **21966,2** | | **-** | | | | **22522,8** | **-** | **382,4** | **22140,4** | | **-** | | **22522,8** | **-** | **382,4** | **22140,4** | **-** | **4,3** |
| 1**. Подпрограмма №1 "Развитие жилищного хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **38,2** | **-** | | **-** | | **38,2** | | | **-** | | | **38,2** | **-** | **-** | | **38,2** | **-** | | **38,2** | **-** | **-** | **38,2** | **-** | **-** |
| 1.1 | **Основное мероприятие:** «Обеспечение мероприятий по капитальному ремонту многоквартирных домов в рамках подпрограммы «Развитие жилищного хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 18,9 | - | | - | | | 18,9 | | | - | | 18,9 | - | - | | 18,9 | - | | 18,9 | - | - | 18,9 | - | - |
| 1.1.1 | Ежемесячный взнос на капитальный ремонт | 18,9 | - | | - | | | 18,9 | | | - | | 18,9 | - | - | | 18,9 | - | | 18,9 | - | - | 18,9 | - | - |
| 1.1.2 | Содержание муниципального имущества | 19,3 | - | | - | | | 19,3 | | |  | | 19,3 | - | - | | 19,3 |  | | 19,3 | - | - | 19,3 |  |  |
| **2. Подпрограмма №2 "Развитие коммунального хозяйства в Матвеево-Курганском сельском поселении"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **823,3** | | **-** | | **385,5** | | **437,8** | | | **-** | **819,8** | | **-** | **382,4** | | **437,4** | **-** | | **819,8** | **-** | **382,4** | **437,4** | **-** | **3,5** |
| **2.1** | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание объектов муниципальной собственности в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 672,2 | | - | | 385,5 | | 286,7 | | | - | 668,8 | | - | 382,4 | | 286,4 | - | | 668,8 | - | 382,4 | 286,4 | - | 3,4 |
| 2.1.3 | Ремонт газопроводов | 101,5 | | - | | - | | 101,5 | | | - | 101,5 | | - | - | | 101,5 | - | | 101,5 | - | - | 101,5 | - | - |
| 2.1.4 | Налоги | 107,5 | | - | | - | | 107,5 | | | - | 107,5 | | - | - | | 107,5 | - | | 107,5 | - | - | 107,5 | - | - |
| 2.1.5 | Ремонт коммунальной техники | 54,5 | | - | | - | | 54,5 | | | - | 54,3 | | - | - | | 54,3 | - | | 54,3 | - | - | 54,3 | - | 0,2 |
| 2.1.6 | Возмещение предприятиям ЖКХ разницы в тарифах | 408,7 | | - | | 385,5 | | 23,2 | | | - | 405,5 | | - | 382,4 | | 23,1 | - | | 405,5 | - | 382,4 | 23,1 | - | 3,2 |
| **2.2** | **Основное мероприятие:**  Строительство объектов социального и производственного комплексов, в том числе объектов общегражданского назначения, инфраструктуры в рамках подпрограммы «Развитие коммунального хозяйства» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения». | 151,1 | | - | | - | | 151,1 | | | - | 151,0 | | - | - | | 151,0 | - | | 151,0 | - | - | 151,0 | - | 0,1 |
| 2.2.1 | Предпроектные работы по газификации х.Дараганов | 99,0 | | - | | - | | 99,0 | | | - | 98,9 | | - | - | | 98,9 | - | | 98,9 | - | - | 98,9 | - | 0,1 |
| 2.2.2 | Экспертиза ПСД по газификации х.Дараганов | 52,1 | | - | | - | | 52,1 | | | - | 52,1 | | - | - | | 52,1 | - | | 52,1 | - | - | 52,1 | - |  |
| **3. Подпрограмма №3 «Благоустройство территории Матвеево-Курганского сельского поселения»** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | **Всего по подпрограмме:** | **21665,6** | | **-** | | **-** | | **21665,6** | | | **-** | **21664,8** | | **-** | **-** | | **21664,8** | | **-** | **21664,8** | **-** | **-** | **21664,8** | **-** | **0,8** |
| 3.1 | **Основное мероприятие:**«Расходы на содержание, ремонт уличного освещения в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **13118,0** | | **-** | | **-** | | **13118,0** | | | **-** | **13117,8** | | **-** | **-** | | **13117,8** | | **-** | **13117,8** | **-** | **-** | **13117,8** | **-** | **0,2** |
| 3.1.1 | Коммунальные услуги за уличное освещение | 12091,5 | | - | | - | | 12091,5 | | | - | 12091,3 | | - | - | | 12091,3 | | - | 12091,3 | - | - | 12091,3 | - | 0,2 |
| 3.1.2 | ТО уличного освещения | 1026,5 | | - | | - | | 1026,0 | | | - | 1026,5 | | - | - | | 1026,0 | | - | 1026,5 | - | - | 1026,0 | - | - |
| 3.2 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на озеленение территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | 483,3 | | - | | - | | 483,3 | | | - | 483,3 | | - | - | | 483,3 | | - | 483,3 | - | - | 483,3 | - | - |
| 3.2.1 | Приобретение рассады однолетних и многолетних цветов | 463,3 | | - | | - | | 463,3 | | | - | 463,3 | | - | - | | 463,3 | | - | 463,3 | - | - | 463,3 | - | - |
| 3.2.2 | Оценка состояния зеленых насаждений | 20,0 | | - | | - | | 20,0 | | | - | 20,0 | | - | - | | 20,0 | | - | 20,0 | - | - | 20,0 | - | - |
| 3.3 | **Основное мероприятие:**  «Расходы на ремонт и содержание гражданских кладбищ, памятников в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **1955,1** | | **-** | | **-** | | **1955,1** | | | **-** | **1954,8** | | **-** | **-** | | **1954,8** | | **-** | **1954,8** | **-** | **-** | **1954,8** | **-** | **0,3** |
| 3.3.1 | Содержание кладбищ и мест захоронения | 498,7 | | - | | - | | 498,7 | | | - | 498,4 | | - | - | | 498,4 | | - | 498,4 | - | - | 498,4 | - | 0,3 |
| 3.3.2 | Текущий ремонт памятников | 932,7 | | - | | - | | 932,7 | | | - | 932,7 | | - | - | | 932,7 | | - | 932,7 | - | - | 932,7 | - | - |
| 3.3.3 | Работы по скашиванию травы | 94,1 | | - | | - | | 94,1 | | | - | 94,1 | | - | - | | 94,1 | | - | 94,1 | - | - | 94,1 | - | - |
| 3.3.4 | Рекультивация земель в местах несанкционированных свалок (кладбище) | 24,3 | | - | | - | | 24,3 | | | - | 24,3 | | - | - | | 24,3 | | - | 24,3 | - | - | 24,3 | - | - |
| 3.3.5 | Приобретение газовой горелки для «Вечного огня» | 117,0 | | - | | - | | 117,0 | | | - | 117,0 | | - | - | | 117,0 | | - | 117,0 | - | - | 117,0 | - | - |
| 3.3.6 | Планирование земельного участка нового гражданского кладбища в п.Матвеев Курган | 58,6 | | - | | - | | 58,6 | | | - | 58,6 | | - | - | | 58,6 | | - | 58,6 | - | - | 58,6 | - | - |
| 3.3.7 | Приобретение и перевозка щебня | 45,0 | | - | | - | | 45,0 | | | - | 45,0 | | - | - | | 45,0 | | - | 45,0 | - | - | 45,0 | - | - |
| 3.38 | Приобретение и установка деревянных туалетов | 23,0 | | - | | - | | 23,0 | | |  | 23,0 | | - | - | | 23,0 | |  | 23,0 | - | - | 23,0 |  |  |
| 3.3.9 | Изготовление букв из пластика | 1,0 | | - | | - | | 1,0 | | |  | 1,0 | | - | - | | 1,0 | |  | 1,0 | - | - | 1,0 |  |  |
| 3.3.10 | Установка кирпичного туалета на гражданском кладбище | 88,3 | | - | | - | | 88,3 | | |  | 88,3 | | - | - | | 88,3 | |  | 88,3 | - | - | 88,3 |  |  |
| 3.3.11 | Коммунальные услуги | 72,4 | | - | | - | | 72,4 | | | - | 72,4 | | - | - | | 72,4 | | - | 72,4 | - | - | 72,4 | - | - |
| 3.4 | **Основное мероприятие:**  Прочие расходы на благоустройство территории в рамках подпрограммы «Благоустройство территории» муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского сельского поселения» | **6109,2** | | **-** | | **-** | | **6109,2** | | | **-** | **6108,9** | | **-** | **-** | | **6108,9** | | **-** | **6108,9** | **-** | **-** | **6108,9** | **-** | **0,3** |
| 3.4.1 | Отлов бродячих животных | 25,0 | | - | | - | | 25,0 | | | - | 25,0 | | - | - | | 25,0 | | - | 25,0 | - | - | 25,0 | - | - |
| 3.4.2 | Утилизация стихийных свалок | 515,6 | | - | | - | | 515,6 | | | - | 515,6 | | - | - | | 515,6 | | - | 515,6 | - | - | 515,6 | - | - |
| 3.4.3 | ЦЗН | 2210,0 | | - | | - | | 2210,0 | | | - | 2210,0 | | - | - | | 2210,0 | | - | 2210,0 | - | - | 2210,0 | - | - |
| 3.4.4 | Хозрасходы | 603,9 | | - | | - | | 603,9 | | | - | 603,9 | | - | - | | 603,9 | | - | 603,9 | - | - | 603,9 | - | - |
| 3.4.5 | Приобретение детского игрового оборудования | 40,3 | | - | | - | | 40,3 | | | - | 40,3 | | - | - | | 40,3 | | - | 40,3 | - | - | 40,3 | - | - |
| 3.4.6 | Удаление и обрезка деревьев | 349,3 | | - | | - | | 349,3 | | | - | 349,3 | | - | - | | 349,3 | | - | 349,3 | - | - | 349,3 | - | - |
| 3.4.7 | Приобретение и установка ограждения для детской площадки | 466,5 | | - | | - | | 466,5 | | | - | 466,5 | | - | - | | 466,5 | | - | 466,5 | - | - | 466,5 | - | - |
| 3.4.8 | Комплексные услуги по обращению с ртутьсодержащими отходами | 28,2 | | - | | - | | 28,2 | | | - | 28,2 | | - | - | | 28,2 | | - | 28,2 | - | - | 28,2 | - | - |
| 3.4.9 | Приобретение флагов металлических с флагштоками | 30,0 | | - | | - | | 30,0 | | | - | 30,0 | | - | - | | 30,0 | | - | 30,0 | - | - | 30,0 | - |  |
| 3.4.10 | Ограждение парка | 200,0 | | - | | - | | 200,0 | | | - | 200,0 | | - | - | | 200,0 | | - | 200,0 | - | - | 200,0 | - |  |
| 3.4.11 | Демонтаж и монтаж детских площадок | 395,2 | | - | | - | | 395,2 | | | - | 395,2 | | - | - | | 395,2 | | - | 395,2 | - | - | 395,2 | - |  |
| 3.4.12 | Приобретение туалетного модуля Т-12 | 300,0 | | - | | - | | 300,0 | | | - | 300,0 | | - | - | | 300,0 | | - | 300,0 | - | - | 300,0 | - |  |
| 3.4.14 | Подвоз грунта на клумбы | 186,4 | | - | | - | | 186,4 | | | - | 186,1 | | - | - | | 186,1 | | - | 186,1 | - | - | 186,1 | - | 0,3 |
| 3.4.14 | Ремонт ГАЗ 5312 | 269,7 | | - | | - | | 269,7 | | | - | 269,7 | | - | - | | 269,7 | | - | 269,7 | - | - | 269,7 | - |  |
| 3.4.15 | Работы по скашиванию травы | 99,9 | | - | | - | | 99,9 | | | - | 99,9 | | - | - | | 99,9 | | - | 99,9 | - | - | 99,9 | - |  |
| 3.4.16 | Подвоз песка на детскую площадку | 84,0 | | - | | - | | 84,0 | | | - | 84,0 | | - | - | | 84,0 | | - | 84,0 | - | - | 84,0 | - |  |
| 3.4.17 | Монтаж туалетного модуля | 90,6 | | - | | - | | 90,6 | | | - | 90,6 | | - | - | | 90,6 | | - | 90,6 | - | - | 90,6 | - |  |
| 3.4.18 | Уборка территории сельского поселения | 198,2 | | - | | - | | 198,2 | | | - | 198,2 | | - | - | | 198,2 | | - | 198,2 | - | - | 198,2 | - |  |
| 3.4.19 | Техдокументация на подключение туалета к электросетям | 16,4 | | - | | - | | 16,4 | | | - | 16,4 | | - | - | | 16,4 | | - | 16,4 | - | - | 16,4 | - |  |

Приложение 2 к Постановлению

Администрации Матвеево-Курганского

сельского поселения

от 15.03.2019 №37

**Пояснительная записка**

о результатах реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» за 2018 год.

Основной целью муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Матвеево-Курганского поселения на 2014-2020 годы» (далее - Программа) в 2018 году являлось комплексное решение проблем благоустройства территорий поселения, создание благоприятных и комфортных условий для проживания населения, повышение качества их жизни.

Поэтому Администрация Матвеево-Курганского сельского поселения уделяет особое внимание улучшению качества жизни, стремится делать наше поселение более уютным и комфортным для жизни.

Прошедший год был юбилейным годом в истории нашего района – год 75- летия освобождения от немецко-фашистских захватчиков, год 95 – летия образования нашего района. В сентябре прошлого года в п.Матвеев Курган прошел VIII областной семинар по благоустройству. И поэтому вся работа Администрации Матвеево-Курганского сельского поселения была максимально направлена на решение вопросов благоустройства сельского поселения.

С приходом весны была активизирована работа по приведению в надлежащий вид наших памятников, братских могил, мест захоронения. Был проведен ремонт ступенек на памятнике «Танк», выкрашены барельефы и сам памятник «Солдат» в сквере поселка, произведен текущий ремонт памятников воинам ВОВ в с.Новоандриановка, с.Марьевка, с.Петровка, х.Дарананов, х.Колесниково, п.Сухореченском, на кладбище по ул.Комсомольской, в х.Староротовка. В сквере поселка установлена новая горелка для Вечного огня, установлена мраморная звезда.

К поминальным дням был наведен порядок на кладбищах: территория всех кладбищ была обкошена, мусор вывезен весь. В с.Новоандриановка и на кладбище №1 по ул.Комсомольской в п.Матвеев Курган выкрашены ограждения. На кладбище №2 по ул.Комсомольской установлен новый кирпичный туалет. Деревянные туалеты установлены на кладбищах в с.Новоандриановка и с.Камышовка.

Весной пошлого года было отремонтировано освещение в центральном парке п.Матвеев Курган, заменены столбы, установлены новые современные плафоны.

Напротив спортивной школы установлен новый модульный туалет.

Очень много разных однолетних и многолетних цветов были высажены на клумбах нашего поселка. Полив проводился ранним утром и вечерами. Ежедневно производилась прополка. По улице Московской в п.Матвеев Курган возле въездной стелы установлены металлические флаги с флагштоками.

В августе установлена новая современная детская площадка по ул.Пушкинской, площадка ограждена, установлены четыре новые опоры с фонарями уличного освещения. В октябре новые предметы детского игрового оборудования установлены на ул.Ставропольской.

С середины апреля и до октября осуществлялся обкос травы в парках, сквере, на всех памятниках.

Так же в отчетном году осуществлялась замена ламп и фонарей уличного освещения (заменено за отчетный период более 400 шт лампочек, заменены на новые 39 фонарей), удаляли сухие и аварийные деревья (удалено 34 аварийных дерева, санобрезка проведена на 45 деревьях), утилизировали стихийные свалки ( всего на территории сельского поселения за отчетный год утилизировано более 36 очагов не санкционированных свалок). Производилась оплата коммунальных платежей за уличное освещение. Производился ремонт газопроводов, ремонтировалась коммунальная техника.

Проведены предпроектные работы по газификации х.Дараганов, проведена экспертиза проектно сметной документации по газификации х.Дараганов. Установлено новое ограждение центрального парка.

В 2018 году на реализацию Программы предусмотрены денежные средства в размере 22527,1 тыс. рублей, реализовано 22522,8 тыс. рублей. Отчёт о финансировании, освоении и результативности проводимых мероприятий Программы по результатам её реализации за 2018 год приведён в приложении 1 к настоящему постановлению.

Заместитель Главы

Администрации

Матвеево-Курганского

сельского поселения А.А.Новак