

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 14

15.03.2023 года п.Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы Матвеево - Курганского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики

 на 2022-2030 годы» за 2022 год.

 В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения», распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 27.12.2022 № 120 «Об утверждении плана реализации муниципальной программы Матвеево – Курганского сельского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2022-2030 годы»**:**

 1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы Матвеево - Курганского поселения «Энергоэффективность и развитие энергетики» на 2022-2030 годы» за 2022 год согласно приложению.

 2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

 3. Контроль за исполнением оставляю за собой

Глава Администрации

Матвеево-Курганского сельского поселения Г.В.Щеткова

Приложение

 к распоряжению

от 15.03.2023 г № 14

**ОТЧЕТ**

об исполнении плана реализации муниципальной программы

 «Энергоэффективность и развитие энергетики на 2022-2030 годы» за 2022 год

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование [<4>](#Par1127) | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО) [<1>](#Par1127) | Ожидаемый результат  (краткое описание) | Фактическая дата началареали-зации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения[<2>](#Par1127) |
| Плановый срок реализации | предусмотреномуниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |
| 1. | **Основное мероприятие 1.1** «Мероприятия по замене ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие ( в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) в рамках подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Матвеево-Курганского сельского поселения» муниципальной программы «Энергоэффективность и развитие энергетики» | Зам.Главы Матвеево-Курганского сельского поселения | Повышение комфортности проживания граждан, соответствие многоквартирных домов нормативно-техническим требованиям | 01.01.2022 | весь период | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |
|  | **Итого по муниципальной программе:** |  |  |  |  | **5,0** | **5,0** | **5,0** |  |