РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 34

08 июля 2024 г.                                                                                п. Матвеев Курган

Об утверждении плана реализации

муниципальной программы  Матвеево – Курганского

сельского поселения «Формирование современной

городской среды на территории Матвеево - Курганского

сельского поселения» на 2024 год.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 28.06.2018  № 137  «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения», постановлением Администрации Матвеево - Курганского сельского поселения от 27.12.2019  № 172 «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения»:

1.Утвердить план реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» на 2024 год согласно приложению.

2.Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его принятия.

3.Контроль за  исполнением распоряжения возложить на начальника отдела экономики и финансов  Матвеево - Курганского сельского поселения Мисикову Л.Г.

Глава администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения                                       Г.В. Щеткова

Приложение к распоряжению

от 08.07. 2024 г. № 34

План

реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды

на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» на 2024 год

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Плановый срок реализации | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | Областной бюджет | бюджет муниципального района | бюджет поселения и безвозмездные поступления в бюджет поселения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Матвеево – Курганского сельского поселения» | Начальник отдела экономики и финансов Мисикова Л.Г | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий Матвеево - Курганского сельского поселения. повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения | весь период | 2744,7 | 1934,3 | 0 | 810,4 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, примерно в 23 м в южном направлении от ориентира ул. Школьная, 32, с. Новоандриановка |  |  |  | 2744,7 | 1934,3 | 0 | 810,4 |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Матвеево – Курганского сельского поселения» |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 4. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  | 0,0 | 0 | 0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - | X | 2744,7 | 1934,3 | 0 | 810,4 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                                                        Л.Г.Мисикова