РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МАТВЕЕВО – КУРГАНСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«МАТВЕЕВО - КУРГАНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МАТВЕЕВО – КУРГАНСКОГО

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 46

17 июля  2024 г.                                                                          п. Матвеев Курган

Об исполнении плана реализации муниципальной

программы «Формирование современной городской среды

на территории Матвеево - Курганского сельского поселения»

за 1 полугодие 2024 г.

В соответствии с постановлением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 28.06.2018 № 137 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Матвеево - Курганского сельского поселения»,  распоряжением Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.10.2018 № 198 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Матвеево - Курганского поселения»,  распоряжением  Администрации Матвеево - Курганского поселения от 08.07.2024  №  34  «Об утверждении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» на 2024 год»:

1. Принять к сведению отчёт об исполнении плана реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Матвеево - Курганского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года согласно приложению.

2.   Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3.   Контроль за  исполнением распоряжения возложить на начальника отдела экономики и финансов  Матвеево - Курганского сельского поселения Мисикову Л.Г.

И. о. главы администрации

Матвеево - Курганского сельского поселения                                           А.А. Новак.

Приложение к распоряжению

от 17.07. 2024 г. № 46

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы

«Формирование современной городской среды на территории

Матвеево - Курганского сельского поселения»

за  1 полугодие 2024 года

| № п/п | Номер и наименование <4> | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Плановый срок реализации | Расходы бюджета поселения на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Предусмотрено муниципальной программой | Предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату | Объемы не освоенных средств и причины их не освоения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Матвеево – Курганского сельского поселения» | Начальник отдела экономики и финансов Мисикова Л.Г | повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства общественных территорий Матвеево - Курганского сельского поселения. повышение удовлетворенности населения уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2744,7 | 2744,7 | 0 | 2744,7 |
| 2. | Основное мероприятие 1. Благоустройство комплексной спортивно-игровой площадки, расположенной по адресу: Ростовская область, Матвеево-Курганский район, Матвеево-Курганское сельское поселение, примерно в 23 м в южном направлении от ориентира ул. Школьная, 32, с. Новоандриановка |  |  |  |  | 2744,7 | 2744,7 | 0 | 2744,7 (срок исполнения контракта до 01.10.2024) |
| 3. | Подпрограмма 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Матвеево – Курганского сельского поселения» |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. | Основное мероприятие 1. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Итого по муниципальной программе | - | - |  | X | 2744,7 | 2744,7 | 0 | 2744,7 |

Начальник отдела экономики и финансов                                                                                                                                                                      Л.Г.Мисикова